Република Србија

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

''ГОРЊА ТОПОНИЦА''

Број: 03-I/23-584

Дана 31.05.2019. године.

Горња Топоница, Ниш

На основу чл. 115. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и бр.68/2015), као и овлашћења из чл. 23. Статута Специјалне болнице за психијатријске болести ''Горња Топоница'' у Горњој Топоници, Ниш, в.д. директора Болнице доноси

О Д Л У К У

о измени током трајања уговора о јавној набавци

Подаци о наручиоцу:

| Назив наручиоца | Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница'' у Горњој Топоници, Ниш |
| --- | --- |
| Седиште и адреса | Стевана Синђелића 39, 18202 Горња Топоница, Ниш |
| Електронска пошта | pravna@spbtoponica.rs |
| Интернет страница: | spbtoponica.rs |
| Шифра делатности | 86.10 |
| Рачун | 840-578661-57 |
| Порески иденфикациони број (ПИБ) | 100619187 |
| Матични број | 07185367 |

Врста Наручиоца: Установа

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника набавке:

Израда фасада на згради Одељења за форензичку психијатрију и на згради Кухиње - допунски радови, редни број јавне набавке 42/2018

Место извршења: Просторије наручиоца, у седишту Наручиоца, на две одвојене зграде, односно одељења

Назив и ознака из општег речника набавки - 45000000 - Грађевински радови

Првобитна вредност уговора:

Укупна цена без ПДВ-а  1.406.030,00 динара

Укупна цена са ПДВ-ом   1.687.236,00  динара

Измењена вредност уговора:

Укупна цена без ПДВ-а: 1.440.230,00 динара

Укупна цена са ПДВ-ом: 1.728.276,00 динара

Објективни разлози за измену уговора уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа  у којима се налази основ за измену:

Конкурсном документацијом бр. 03-I/23-677 од 29.08.2018.године, објављеном на Порталу јавних набавки у оквиру поступка јавне набавке радова Израда фасада на згради Одељења за форензичку психијатрију и на згради Кухиње - допунски радови, редни број јавне набавке 42/2018 за Наручиоца Специјалну болницу за психијатријске болести "Горња Топоница" је на страни 32. у делу Модел уговора о јавној набавци предвиђена могућност постојања вишкова радова и у складу са тим дефинисана је следећа одредба:

"Члан 3.

"Плаћање радова Инвеститор ће извршити уплатом Извођачу радова у року од _____ дана од дана испостављања ситуација а коначно обрачунату цену Инвеститор је дужан исплатити Извођачу у року од _________дана  од дана примопредаје радова.

Извођач радова фактурисаће извршене радове путем привремених и окончаних ситуације оверених од стране надзорног органа.

У случају појаве вишкова радова, дефинисаних Посебним узансама о грађењу,  Извођач је обавезан да одмах обавести Надзорни орган и Инвеститора.

Евентуалне вишкове радова, Извођач ће извести тек по прибављању писмене сагласности од стране Инвеститора и Надзорног органа, у супротном Наручилац неће прихватати фактуре за наведене вишкове.

Вредност извршених радова по окончаној ситуацији утврђује се на основу података о извршеним количинама радова из грађевинске књиге уз примену јединичних цена из понуде Извођача."

У предметном поступку је закључен Уговор са изабраним понуђачем, односно Извођачем радова СК МОНТИНЖЕЊЕРИНГ, Грађевинско предузеће за изградњу и пројектовање, доо, Бабушница, ул. Стевана Синђелића бр.6, матични број 21413577, ПИБ 111011518, број текућег рачуна 325-9500700043049-58 код ОТП банке, које заступа Славољуб Костић, уговор бр. 03-I/23-809 од 26.10.2018.године.

У току реализације уговора ( и анекса уговора) било је неопходно да се изврши вишак радова,  па је Извођач радова у складу са наведеним одредбама уговора доставио Захтев за сагласност на вишкове радова, допис бр. 03-I/14-493/1 од 07.05.2019.године. У складу са правилима струке,о чему су благовремено обавештени Надзорни орган и Руководилац послова инвестиционог / техничког одржавања Болнице, а што је све унето у грађевински дневник који се води за предметну набавку, било је неопходно да се изврши више радова него што је уговором предвиђено.

Након извршења вишкова радова за које је добио сагласност, извођач радова упућује допис бр. 03-I/23-506 од 09.05.2019.године, којим потврђује да су се извршили вишкови радова и колики је њихов укупни износ.

За уговор закључен за Израду фасада на згради Одељења за форензичку психијатрију и на згради Кухиње - допунски радови, редни број набавке 42/2018 било је неопходно повећати укупну вредност уговора за 34.200,00 динара без ПДВ-а.

Ово повећање вредности уговора је у складу са одредбама чл. 115. Закона о јавним набавкама, јер не прелази 5% укупне вредности уговора.

Ову одлуку у року од три дана објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Болнице, и доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у складу са чл. 115. ст.5 ЗЈН.

Израдила Ана Ђелић Здравковић

Контролисала: Јелена Живковић Божић

В.Д. ДИРЕКТОРА  БОЛНИЦЕ

___________________________

др Милан Станојковић