СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

"ГОРЊА ТОПОНИЦА"

Ул. Стевана Синђелића број 39.

Матични број 07185367  ПИБ: 100619187    Број текућег рачуна: 840-578661-57

Бр. 03-I/25-888

Датум: 29.11.2018.године

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку у отвореном поступку

редни број 48/2018

ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

ПРЕДМЕТ:

ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА У ПРОЈЕКТУ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗА УГОВОРНО ИСПОРУЧИВАЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПО ESCO МОДЕЛУ

| Објављено на Порталу ЈН дана: | 15.10.2018. године |
| --- | --- |
| Рок за достављање понуде: | 07.12.2018. године до 12:00 часова |
| Јавно отварање понуда: | 07.12.2018. године у 12:30 часова |

У Горњој Топоници,

Новембар, 2018. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), члана 20, 22, 23 и 28 Закона о јавно – приватном партнерству и концесијама ("Сл. гласник РС" бр. 88/2011 и 15/2016), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број 03-I/25-766 од 04.10.2018. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 03-I/25-767 од 04.10.2018.године, а након што је Јавни позив објављен у Службеном гласнику Републике Србије дана 12.10.2018. године, припремљена је следећа:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку:

Избор приватног партнера у пројекту јавно-приватног партнерства за уговорно испоручивање топлотне енергије по ESCO моделу , у отвореном поступку редни број 48/2018.

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља |
| --- | --- |
|  | Јавни позив |
| I | Општи подаци о јавној набавци |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге |
| III | Техничка документација и планови |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова и пратеће изјаве и потврде |
| V | Критеријум за доделу уговора |
| VI | Образац понуде |
| VII | Образац структуре цене са упутством како да се попуни |
| VII | Образац трошкова припреме понуде |
| IX | Образац Изјаве о независној понуди |
| X | Образац Изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде |
| XI | Изјава о учешћу подизвођача |
| XII | Модел уговора са пратећим прилозима |
| XIII | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| XIV | Менично овлашћење за добро извршење посла |
| XV | Овлашћење представника понуђача |

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), члана 20, 22, 23 и 28 Закона о јавно – приватном партнерству и концесијама ("Сл. гласник РС" бр. 88/2011, 15/2016  и 15/2016), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 03-I/25-766 од 04.10.2018. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 03-I/25-767 од 04.10.2018. године, Наручилац објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

Назив наручиоца:

Специјална болница за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш

Адреса Наручиоца:

Стевана Синђелића бр.39, 18202 Горња Топоница, Ниш

Интернет адреса Наручиоца:

www.spbtoponica.rs

Врста наручиоца:

Јавна установа –пружање здравствених услуга на секундарном нивоу.

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак

Врста предмета:

Предмет јавне набавке редни број 48/2018 је избор приватног партнера у пројекту јавно-приватног партнерства за уговорно испоручивање топлотне енергије по ESCO моделу

Назив и ознака из општег речника набавки је:

09300000 - Електрична енергија, енергија за грејање, соларна и нуклеарна енергија

71314000 - Услуге у области енергетике и сродне услуге

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Избор	најповољније понуде између достављених прихватљивих понуда ће се извршити применом критеријума "Најнижа понуђена цена".

Конкурсна документација се може преузети :

- на Порталу јавних набавки;

- у "Службеном гласнику Републике Србије"

- у дневном листу "Политика"

- на интернет страници наручиоца www.spbtoponica.rs, и

-Захтевом наручиоцу за достављање упућеном на мејл: pravna@spbtoponica.rs

Начин подношења понуде и рок:

Рок за подношење понуде је 52 данa од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки, до 12 часова.

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти,  на адреси наручиоца: Специјална болница за психијатријске болести ``Горња Топоница`` у Горњој Топоници, Ниш, ул. Стевана Синђелића 39, путем поште или непосредно у канцеларију писарнице, са назнаком „Понуда за учествовање у отвореном поступку за јавну набавку: избор приватног партнера у пројекту јавно-приватног партнерства за уговорно испоручивање топлотне енергије по ESCO моделу, редни број ЈН 48/2018– НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, број телефона и особа за контакт.

Благовременом понудом сматра се понуда, која је примљена и оверена печатом пријема од стране Наручиоца до 07.12.2018. године до 12 часова, без обзира на начин на који су послате. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.

Неблаговременом понудом сматра се понуда која је примљена по истеку рока и сата одређених у позиву за подношење понуда.

Одговарајућом понудом сматра се понуда која је благовремена, за коју је после отварања понуда, а на основу прегледа, утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

Прихватљивом понудом се сматра понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке;

Отварање понуда је јавно. Приспеле понуде ће бити комисијски отворене у просторијама Болнице, ул. Стевана Синђелића 39, петнаест минута након истека рока за пондошење понуда. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и активно учествовати, дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано овлашћење које мора бити оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. По окончању поступка јавног отварања понуда, наручилац ће вратити неблаговремено поднете понуде неотворене, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Рок за доношење одлуке:

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року до 60 дана од дана отварања понуда

Особа за контакт:

Јелена Живковић Божић

I . ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о наручиоцу:

| Назив наручиоца | Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница'' у Горњој Топоници, Ниш |
| --- | --- |
| Седиште и адреса | Стевана Синђелића 39, 18202 Горња Топоница, Ниш |
| Електронска пошта | pravna@spbtoponica.rs |
| Интернет страница: | www.spbtoponica.rs |
| Особе за контакт | Јелена Живковић Божић |
| Телефон | 018/4601-670 |
| Факс | 018/4601-699 |
| Шифра делатности | 86.10 |
| Рачун | 840-578661-57 |
| Порески иденфикациони број (ПИБ) | 100619187 |
| Матични број | 07185367 |
| Лицe одговорнe за потписивање уговора | др Милан Станојковић |

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке као и на основу и у складу са Законом о ЈПП и концесијама.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке, редни број 48/2018 је Избор приватног партнера у пројекту јавно-приватног партнерства за уговорно испоручивање топлотне енергије по ESCO моделу, у отвореном поступку.

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Не спроводи се резервисана јавна набавка.

5. Контакт (лице или служба) : Јелена Живковић Божић

Процењена вредност: 900.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Ознака из ОРН:

09300000 - Електрична енергија, енергија за грејање, соларна и нуклеарна енергија

71314000 Услуге у области енергетике и сродне услуге

II. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

Предложено техничко решење треба да омогући већу економичност и поузданост у раду грејног система, те да има значајан утицај на повећање угодности и услова боравка у свим објектима болнице.

Обим пројекта и предложених мера енергетске ефикасности:

      - Мере реконструкције машинских инсталација

Главне инвестиционе радове у оквиру машинских инсталација представља изградња две монтажне гасне котларнице и њихово прикључење на постојеће инсталације грејања по објектима уз неопходну замену појединих деоница подземних цевовода. Котларнице предвидети као монтажне и за њихову конструкцију и облоге морају се употребити негориви елементи.

Детаљан опис машинских радова

Монтажна гасна котларница „Кухиња“

У оквиру зелене површине, северно од објекта Кухиње потребно је изградити гасну котларницу монтажног типа за потребе смештаја машинске опреме. Од неопходне опреме у оквиру котларнице потребно је предвидети уградњу:

Топловодни котао са опремом:

- Лежећи тропромајни топловодни котао за производњу вреле воде са максимално дозвољеном темперљатуром полазне воде од 110 оС, за сагоревање течног / гасовитог горива.

Номинални минимални капацитет котла: минимално 560 kW

Номинални степен искоришћења: 89%(Hs)/95%(Hi)

Са припадајућом пратећом сигурносном и запорном арматуром

-	Дигитална регулација рада котла са екраном у боји осетљивим на додир

-	Сет за заштиту од хладног краја котла – трокраки вентил

-	Комбиновани горионик: природни гас / гасно уље екстра лако са гасном рампом и пратећом арматуром

Парни котао са опремом:

-	Тропромајни котао за производњу паре до 1,0 бар надпритиска. За сагоревање гасног уља екстра лаког или природног гаса. Тело котла свеобухватно топотно изоловано крутом изолацијом.

Продукција паре: минимално 1.400 kg/h,

Дозвољени радни надпритисак: 0,5 – 1,0 бар

Топлотни капацитет котла: минимално 900 kW

Степен корисности: 91%

Са припадајућом пратећом сигурносном и запорном арматуром

Напојна пумпа,

Хладњак паре за узимање узорака

Електрокомандни орман за праћење, надзор и регулацију рада котла и термичке припреме воде, у самостојећој изведби. Орман се испоручује ожичен и фабрички испитан.

-	Постројење за термичку припрему воде, за термичку припрему напојне воде са делимичном дегазацијом за ниско притисне парне котлове.

Основна јединица укључује:

Напојни резервоар са уграђеним доводом паре за барботирање, са свим потребним прукључцима и постољем,

Топлотна изолација од минералне вуне у оплати од челичног лима дебљине 1мм, обојеног бојом по жељи инвеститора

Испоручује се хидраулички и електро повезан на заједничком челичном постољу

Уређај за дозирање корекционих хемикалија

Управљање радом постројења је из главног електро ормана котла

-	Хемијска припрема воде са самоиспирајућим механичким предфилтером

Аутоматски дуплекс уређај за омекшавање воденом протока 1,8 m3/h

Импулсни водомер

-	Комбиновани горионик: природни гас / гасно уље екстра лако са гасном рампом и пратећом арматуром

-	У обиму испоруке потребно је да су садржани сви апарати, уређаји, мерни и сигурносни елементи, арматуре и прикључци неопходни за исправно функционисање система.

Пратећа опрема котларнице:

-	Уређај за одржавање притиска – диктир систем, две диктир пумпе, микропроцесорска управљачка јединица, разводни орман аутоматике, комплет са припадајућом арматуром,

-	Хидрауличка скретница, топлотно изолована,

-	Цевна мрежа у оквиру котларнице израђена од челичних бешавних цеви према SRPS EN 10220:2005 или DIN 2448

-	Сва потребна арматура у оквиру котларнице (лептир вентили, неповратни вентили, одвајачи нечистоће и сл)

-	Димњачки системи за котлове

-	Извести снабдевање новопројектованих комбинованих горионика са лож уљем екстра лаким из постојећег подземог резервоара као алтернативно погонско гориво

-	Обезбедити електро напајање свих уређаја

-	Предвидети све неопходне елементе гасне котларнице у складу са Правилником о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница (техничке мере заштите од пожара, вентилација и ваздух за сагоревање, гасна опрема и сл.)

Радови на повезивању новопројектоване и постојеће опреме:

-	Извршити повезивање топловодне / парне инсталације новопројектованих котловских јединица са постојећим разводом према потрошачима,

-   Поставити нову топловодну инсталацију од челичних бешавних цеви у постојећем каналу од објекта Кухиње, односно котларнице, до објеката:

- зграда здравства - лабораторија 	 	 кат.парцела  442/1   обј. бр. 12

- зграда здравства - управа                         	 кат. парцела  448/1   обј. бр.   1

- зграда здравства дом културе                       кат. парцела 442/1  обј. бр. 14 и

-зграда здравства магацински простор          кат. парцела  442/1   обј. бр. 20

Од радова предвидети и све потребне грађевинске радове на ископу канала за полагање цевовода. Димензију топловода дефинисати на основу топлотних капацитета предметних објеката.

-	Секундарну постојећу инсталацију парног грејања по наведеним објектима прилагодити топловодном грејању.

Монтажна гасна котларница „Клиника“

У оквиру зелене површине, југоистично од објекта Клинике а у зони између објекта и ограде комплекса потребно је изградити гасну котларницу монтажног типа за потребе смештаја машинске опреме. Од неопходне опреме у оквиру котларнице потребно је предвидети уградњу:

Топловодни котао са опремом:

- Лежећи тропромајни топловодни котао за производњу вреле воде са максимално дозвољеном темперљатуром полазне воде од 110 оС, за сагоревање течног / гасовитог горива.

Номинални минимални капацитет котла: минимално 3.2 МW

Степен корисности при погону на природни гас: минимално 92% на 100% оптерећења

Са припадајућом пратећом сигурносном и запорном арматуром

-	Котловска регулација

-	Сет за заштиту од хладног краја котла са рециркулационом пумпом

-	Галерија са оградом и пењалицом

-	Комбиновани горионик: природни гас / гасно уље екстра лако са гасном рампом и пратећом арматуром

Парни котао са опремом:

-	Тропромајни котао за производњу паре до 1,0 бар надпритиска. За сагоревање гасног уља екстра лаког или природног гаса. Тело котла свеобухватно топотно изоловано крутом изолацијом.

Продукција паре: минимално 1.100 kg/h,

Дозвољени радни надпритисак: 0,5 – 1,0 бар

Степен корисности: 91%

Са припадајућом пратећом сигурносном и запорном арматуром

Напојна пумпа,

Хладњак паре за узимање узорака

Електрокомандни орман за праћење, надзор и регулацију рада котла и термичке припреме воде у самостојећој изведби. Орман се испоручује ожичен и фабрички испитан.

-	Постројење за термичку припрему воде, за термичку припрему напојне воде са делимичном дегазацијом за ниско притисне парне котлове.

Основна јединица укључује:

Напојни резервоар са уграђеним доводом паре за барботирање, са свим потребним прукључцима и постољем,

Топлотна изолација од минералне вуне дебљине 100 mm у оплати од челичног лима дебљине 1mm, обојеног бојом по жељи инвеститора

Испоручује се хидраулички и електро повезан на заједничком челичном постољу

Уређај за дозирање корекционих хемикалија

Управљање радом постројења је из главног електро ормана котла

-	Хемијска припрема воде са самоиспирајућим механичким предфилтером

Аутоматски дуплекс уређај за омекшавање воденом протока 1,8 m3/h

Импулсни водомер

-	Комбиновани горионик: природни гас / гасно уље екстра лако са гасном рампом и пратећом арматуром

-	У обиму испоруке потребно је да су садржани сви апарати, уређаји, мерни и сигурносни елементи, арматуре и прикључци неопходни за исправно функционисање система.

Пратећа опрема котларнице:

-	Уређај за одржавање притиска – диктир систем, две диктир пумпе, микропроцесорска управљачка јединица, разводни орман аутоматике, комплет са припадајућом арматуром,

-	Хидрауличка скретница, топлотно изолована,

-	Цевна мрежа у оквиру котларнице израђена од челичних бешавних цеви према SRPS EN 10220:2005 или DIN 2448

-	Сва потребна арматура у оквиру котларнице (лептир вентили, неповратни вентили, одвајачи нечистоће и сл)

-	Димњачки системи за котлове

-	Обезбедити електро напајање свих уређаја

-	Извести снабдевање новопројектованих комбинованих горионика са лож уљем екстра лаким из постојећег подземог резервоара као алтернативно погонско гориво

-	Предвидети све неопходне елементе гасне котларнице у складу са Правилником о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница (техничке мере заштите од пожара, вентилација и ваздух за сагоревање, гасна опрема и сл.)

Радови на повезивању новопројектоване и постојеће опреме:

-	Извршити повезивање топловодне / парне инсталације новопројектованих котловској јединица са постојећим разводом према потрошачима,

-	Извести нови систем цевовода за топловодно грејање (топловод), затим паровод са повратом кондензата и цевовод санитарне топле воде (СТВ), положен у нове канале, а све између котларнице „Клиника“ и котларнице „Дрвара“. Топловод и паровод предвидети од челичних бешавних цеви, а цевовод СТВ извести од челично–поцинкованих цеви са одговарајућом изолацијом и Al фолијом. Извести нов систем топловода од челичних бешавних цеви са одговарајућом изолацијом и Аl фолијом са полагањем у постојеће канале, а за снабдевање објеката:

- зграда здравства -,,Ц" мушко            		 кат. парцела  442/1 обј. Бр. 3,

- зграда здравства - ,,Ц" женско          		 кат. парцела  442/1 обј. Бр. 4 и

-  зграда здравства - пријемно одељење     	кат. парцела  442/1  oбј. бр. 6

Од радова предвидети и све потребне грађевинске радове на ископу канала за полагање цевовода. Димензију цевовода дефинисати на основу топлотних капацитета предметних објеката / потрошача.

Kалориметар за мерење испоручене количине топлоте

Мерач утрошене количине топлоте (“калориметар”) мери количину испоручене топлоте. Код јавно-приватног партнерства овај мерач је главни елеменат за квантитативно билансирање односа приватног и јавног партнера. Калориметар се поставља на излазној грани котловских јединица и представљају границу између Јавног и Приватног партнера у смислу испоручене топлотне енергије.

Скица инсталисане опреме са границама разграничења опреме и инсталација уједно и одговорности Извршиоца и Наручиоца

Граница разграничења опреме и инсталација којом управља и одржава Извршиоц представљају сами објекти новопројектованих котларница. Изван објекта новопројектованих котларница управљање и одржавање инсталација је одговорност Наручиоца.

Скица са границама разграничења одговорности

Елементи нове гасне инсталације и гасних котларница

- Гасни прикључак, мерно-регулациона станица (МРС) и унутрашње гасне инсталације (УГИ)

Предуслов за функционисање гасних котлова је изградња новог гасног прикључака на постојећу гасну инфраструктуру, изградња мерно – регулационе станица (МРС) као и развод унутрашње гасне инсталације по комплексу психијатријске болести „Горња Топоница“.

Планирана локација МРС је на зеленој површини северно од објекта Клинике у зони при огради комплекса. МРС и гасовод су такође предмет пројекта и финансирања од стране Извршиоца. Капацитет МРС-а планирати према према укупним инсталисаним капацитетима котларница и важећим правилницима о гасним инсталацијама и гасним котларницама.

Предмет радова на гасним инсталацијама које су обавеза Приватног партнера представља извођење развода унутрашње гасне инсталације по комплексу болнице од излазног ПП вентила МРС до новопројектоване котларице објекта Клиника и објекта Кухиња. Поменути развод водити као подземни од HDPE цеви у складу са важећим прописима. На фасади гасних котларница предвидети брзозатварајући против пожарни – ПП вентил као и надземни развод од челичних цеви до котловских гасних рампи.

Мере реконструкције термичког омотача

Потребно је извршити изолацију фасада тако да коефицијенти пролаза топлоте нових санираних склопова не пређу максимално дозвољене вредности. Важећи Правилник о енергетској ефикасности зграда предвиђа максимални коефицијент пролаза топлоте за спољне зидове за реконструисане објекте у висини од Umax=0,40 W/m2K, тако да треба предвидети адекватну дебљину изолације како се ова вредност не би прекорачила. Изолацију предвидети од тврдо пресоване минералне вуне.

Предвиђена је изолација фасадних зидова укупне површине од 10.549 m2.

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

У циљу припремања прихватљиве понуде понуђачи треба да се придржавају техничке документације која је у форми прилога саставни део конкурсне документације: Модел Уговора, Прилог 1 уговора и Прилога 2 уговора.

IV . УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА САГЛАСНО ЧЛАНУ 77. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

| ОСНОВНИ УСЛОВИ - ЧЛАН 75.ЗАКОНА | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- |
| 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. став 1. тачка 1. Закона) Напомена: Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача | Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда. Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра. |
| 2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. став 1. тачка 2. Закона) Напомена: Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача | Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве: (Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре) 1) Извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према пребивалишту. Напомена: Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденције. Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве: (Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре) 1) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта. Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве: (Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре) 1) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта. Напомена: Потврде не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда, у складу са законом |
| 3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. став 1. тачка 4. Закона) Напомена: Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача Понуђач је у обавези да достави доказе о измирењу свих доспелих пореза, доприноса и других јавних дажбина, чији је обвезник у складу са важећим прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији, што значи не само на територији где има регистровано седиште, већ и уколико има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе | Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце пријаве: Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или Потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказивање за предузетнике као понуђаче или подносиоце пријаве: Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Доказивање за физичка лица као понуђаче или подносиоце пријаве: Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Потврде не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда. |
| 4. Понуђачи су у обавези да изричито наведу да су при састављању својих понуда поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.75.став 2. Закона) | Доказивање за правна лица, предузетнике и физичка лица: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве дат у поглављу VI-5). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. Напомена: Понуђач у време објављивања позива за подношење понуда не сме имати ниједну меру забране обављања делатности |
| ДОПУНСКИ УСЛОВИ – ЧЛАН 76 ЗАКОНА | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| 1. Пословни капацитет: | / |
| 2. Финансијски капацитет: Да је понуђач у претходне три обрачунске године остварио укупан пословни приход у минималном износу од 100.000.000,00 (сто милиона) динара без ПДВ-а. | Биланс стања и биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за претходне три обрачунске године или Извештај о бонитету за 2015., 2016. и 2017. годину – образац БОН–ЈН Агенције за привредне регистре |
| 3. Кадровски капацитет: Да понуђач има у радном односу на неодређено, одређено време или ангажовано по основу уговора најмање: - два дипломирана инжењера машинства са важећим лиценцама бр. 330 и 430 издату од стране Инжењерске коморе Србије, као и најмање једног дипломираног инжењера електротехнике са важећим лиценцама бр. 350 и 450 | - Уговори о раду и образац М, односно уговори о радном ангажовању који садрже и послове који су предмет ове јавне набавке. - Копије приложених лиценци са потврдама ИКС да су исте важеће. - Ако се држава у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. |
| 4. Пословни капацитет: 4.1 Да је понуђач у последње три године радио на уградњи термотехничких инсталација у вредности од најмање 50.000.000,00 (педесет милиона динара) без ПДВ-а. 4.2 Да је понуђач у последње три године уговорио најмање један посао о дугорочној испоруци топлотне енергије у укупној уговорној вредности од најмање 50.000.000,00 (педесет милиона динара) без ПДВ-а. | Списак изведених радова на уградњи термотехничких инсталација у претходне 3 године на потврдама издатим и потписаним од стране наручилаца – инвеститора. Списак уговорених послова на уговорној испоруци топлотне енергије у претходне 3 године на потврдама издатим и потписаним од стране корисника услуге куповине топлотне енергије. |
| 5. Остало: Понуђач је у обавези да достави Идејни пројекат у складу са условима за израду техничког решења. | Идејни пројекат у складу са условима за израду техничког решења (Прилог 2 Уговора) |

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1. до 4. Закона.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1. до 4. Закона.

Додатне услове у понуди коју понуђач подноси самостално или са подизвођачем, неопходно је да понуђач самостално испуни.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примерном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Понуђачи који су уписани у регистар понуђача нису дужни да приликом подношења понуде односно пријаве доказују испуњеност обавезних услова из чл. 75. став 1 тачке од 1. до 4.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЈАВНОЈ ДОСТУПНОСТИ ТРАЖЕНИХ ДОКАЗА

______________________________________________

(назив понуђача)

______________________________________________

(адреса)

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су докази које сте тражили доступни на интернет страници надлежних органа:

доказ                                                          надлежни орган                                       интернет страница

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  ______

Датум: _______________                     М.П.                                             ________________________

(потпис овлашћеног лица)

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача и члана групе понуђача.

Образац потписују и оверавају само овлашћена лица понуђача, подизвођача или члана групе понуђача чији су подаци доступни на интернет страницама.

Овај образац није обавезан део конкурсне документације, већ представља само могућност.

ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Наручилац, Специјална болница за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш потврђује да је понуђач _____________________________________________ (назив понуђача), ______________________ (седиште), ПИБ ____________, матични број __________ у отвореном поступку ЈН 48/2018: Избор приватног партнера у пројекту јавно-приватног партнерства за уговорно испоручивање топлотне енергије по ESCO моделу, у отвореном поступку, чији је наручилац Специјална болница за психијатријске болести „Горња Топоница“, обишао локације и да је имао увид у техничку документацију и све информације у циљу припремања понуде.

Обилазак извршиo/ла је _________________________________________________ (навести име и презиме лица), по струци ____________________________________ (навести струку и звање), а по основу овлашћења понуђача ______________________________ (број и датум овлашћења).

Датум: _______________                        М.П.                                  _________________________

(Потпис овлашћеног лица наручиоца)

Напомена:

Образац Потврде о обиласку локације потписују и оверавају само овлашћена лица Наручиоца.

Образац Потврде о обиласку локације није обавезан елеменат понуде. Неподношење потврде о обиласку локације не сматра се битним недостатком понуде сходно члану 106 ЗЈН. Обилазак локације је предвиђен као пожељна могућност.

Понуђач: ________________________________________________________

Адреса: __________________________________________________________

Матични број: ____________________________________________________

ПИБ: ____________________________________________________________

доставља:

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НА УГРАДЊИ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

| Извођач/ Понуђач | Период извођења радова | Назив радова | Вредност изведених радова (без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- |
| Укупно изведених радова без ПДВ-а: |  |

Место:_____________                                                                     ____________________

име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                                    ____________________

потпис

Образац копирати у потребном броју примерака.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла.

ПОТВРДА НАРУЧИОЦА

Наручилац: _____________________________________________________

Адреса:_________________________________________________________

Матични број: ___________________________________________________

ПИБ:___________________________________________________________

Овим потврђујемо да је правно лице:

Назив и дреса:____________________________________________________

Матични број: ____________________________________________________

ПИБ:____________________________________________________________

за потребе Наручиоца извршило радове на уградњи термотехничких инсталација ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (навести назив радова) у вредности од ______________________ динара без ПДВ-а а на основу Уговора број ______________________ од _________ године.

Наведено правно лице је у својству извођача радова наступало: (заокружити)

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Ова потврда се издаје ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке 48/2018: Избор приватног партнера у пројекту јавно-приватног партнерства за уговорно испоручивање топлотне енергије по ESCO моделу, у отвореном поступку, чији је наручилац Специјална болница за психијатријске болести „Горња Топоница“ и у друге сврхе се не може користити.

| Контакт особа Наручиоца (уписати име и презиме штампаним словима): |  |
| --- | --- |
| Потпис: |  |
| Контакт телефон: |  |
| E mail адреса: |  |

Потписивањем потврђујемо да су подаци наведени у Потврди тачни

Место:_____________                                                                                 ____________________

име и презиме овлашћеног лица наручиоца

Датум:______________                         М.П.                                              ____________________

потпис

Образац копирати у потребном броју примерака.

Напомена: Потврде Наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на обрасцу из конкурсне документације или издате од стране наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи образац потврде из конкурсне документације

Понуђач: ________________________________________________________

Адреса:__________________________________________________________

Матични број: ____________________________________________________

ПИБ:____________________________________________________________

доставља:

СПИСАК УГОВОРЕНИХ ПОСЛОВА НА ДУГОРОЧНОЈ ИСПОРУЦИ

ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

| Кориснкик услуге испоруке топлотне енергије | Период коришћења услуге | Место испоруке топлотне енергије | Процењена вредност уговорених послова (без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- |
| Укупно уговорених услуга без ПДВ-а: |  |

Место:_____________                                                                       ____________________

име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                         М.П.                                      ____________________

потпис

Образац копирати у потребном броју примерака.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла.

ПОТВРДА КОРИСНИКА УСЛУГЕ ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Корисник: ______________________________________________________

Адреса:_________________________________________________________

Матични број: ____________________________________________________

ПИБ:____________________________________________________________

Овим потврђујемо да правно лице:

Назив и дреса:____________________________________________________

Матични број: ____________________________________________________

ПИБ:____________________________________________________________

за потребе Корисника врши услугу испоруке топлотне енергије у процењеној вредности од ________________________ динара без ПДВ-а у трајању од ________________ до _______________, а на основу Уговора број ______________________ од _________ године.

Наведено правно лице је у својству извођача радова наступало: (заокружити)

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Ова потврда се издаје ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке 48/2018- Избор приватног партнера у пројекту јавно-приватног партнерства за уговорно испоручивање топлотне енергије по ESCO моделу, у отвореном поступку, чији је наручилац Специјална болница за психијатријске болести „Горња Топоница“ и у друге сврхе се не може користити.

| Контакт особа Корисника (уписати име и презиме штампаним словима): |  |
| --- | --- |
| Потпис: |  |
| Контакт телефон: |  |
| E mail адреса: |  |

Потписивањем потврђујемо да су подаци наведени у Потврди тачни

Место:_____________                                                                           ____________________

име и презиме овлашћеног лица наручиоца

Датум:______________                         М.П.                                       ____________________

потпис

Образац копирати у потребном броју примерака.

Напомена: Потврде Наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на обрасцу из конкурсне документације или издате од стране наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи образац потврде из конкурсне документације

V. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Одлука о додели уговора o јавној набавци биће донета у року од 60 дана од дана отварања понуда, применом критеријума најнижа понуђена цена.

У случају да, после оцењивања понуда, две или више прихватљивих понуда имају исту (једнаку) цену, Наручилац ће изабрати понуду оног понуђача који је понудио мањи фиксни део накнаде (месечни износ). Месечни износ накнаде утврђује се на начин да се укупна цена подели са бројем месеци трајања уговора.

VI. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку - Избор приватног партнера у пројекту јавно-приватног партнерства за уговорно испоручивање топлотне енергије по ESCO моделу, редни број јавне набавке 48/2018.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Избор приватног партнера у пројекту јавно-приватног партнерства за уговорно испоручивање топлотне енергије по ESCO моделу, у отвореном поступку, редни број ЈН 48/2018.

| Вредност припремних радова без ПДВ-а (динари) |  |
| --- | --- |
| Варијабилна цена без ПДВ-а (евра /kWh) |  |
| Фиксни део накнаде без ПДВ-а (евра /месец) |  |
| Варијабилна цена са ПДВ-ом (евра /kWh) |  |
| Фиксни део накнаде са ПДВ-ом (евра /месец) |  |
| Понуђена цена топлотне енергије без ПДВ-а (евра /kWh) |  |
| Понуђена цена топлотне енергије са ПДВ-ом (евра/kWh) |  |
| Рок и начин плаћања | Месечно, по испостављеној фактури |
| Рок важења понуде (минимални рок важења понуде је 90 дана – обавезно уписати у табелу) |  |
| Место реализације | Стевана Синђелића бр.39, 18202 Горња Топоница, Ниш |

Датум 					                                              	Понуђач

М. П.

_______________________	                     		                                  ________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Цене се изражавају у еврима. За прерачун у динаре користиће се средњи курс евра Народне банке Србије на дан отварања понуда.

VII. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

избор приватног партнера у пројекту јавно-приватног партнерства за уговорно испоручивање топлотне енергије по ESCO моделу редни број јавне набавке 48/2018.

Понуђена цена се састоји из фиксног и варијабилног дела.

Табела 1

| Понуђена варијабилна цена (евра/ kWh ) без ПДВ-а А | ПДВ (%) | Понуђена варијабилна цена (евра/ kWh ) са ПДВ-ом Б |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1+2 |

Табела 2

| Понуђени фиксни део накнаде за месец (евра/месец) без ПДВ-а В | ПДВ (%) | Понуђени фиксни део накнаде за месец (евра/месец) са ПДВ-ом Г |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1+2 |

Образац 1:

Понуђена цена топлотне енергије без ПДВ-а

[(7.373.000 x А) + (12 x В)] / 7.373.000 = ______________________евра/ kWh.

Образац 2:

Понуђена цена топлотне енергије са ПДВ-ом

[(7.373.000 x Б) + (12 x Г)] / 7.373.000 = ______________________ евра/ kWh.

Напомена:

У табели 1 понуђач уписује понуђену варијабилну цену без ПДВ-а, износ ПДВ-а и понуђену варијабилну цену са ПДВ-ом изражено у еврима/ kWh.

У табели 2 понуђач уписује фиксни део накнаде без ПДВ-а, износ ПДВ-а и фиксни део накнаде са ПДВ-ом изражено у еврима/ месец.

У обрасцу 1. користећи вредности А из Табеле 1 и В из Табеле 2 израчунава се вредност понуђене цене топлотне енергије без ПДВ-а (евра/ kWh).

У обрасцу 2. користећи вредности Б из Табеле 1 и Г из Табеле 2 израчунава се вредност понуђене цене топлотне енергије са ПДВ-ом (евра/ kWh).

Датум 					                              	                Понуђач

М. П.

_______________________	                     		                                  ________________________

VIII. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Избор приватног партнера у пројекту јавно-приватног партнерства за уговорно испоручивање топлотне енергије по ESCO моделу, редни број јавне набавке 48/2018.

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _______________________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова - Избор приватног партнера у пројекту јавно-приватног партнерства за уговорно испоручивање топлотне енергије по ESCO моделу редни број јавне набавке 48/2018 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач________________________________________ у отвореном поступку јавне набавке радова – Избор приватног партнера у пројекту јавно-приватног партнерства за уговорно испоручивање топлотне енергије по ESCO моделу, редни број јавне набавке 48/2018, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Датум 		       		    Понуђач

________________                        М.П.                  			      __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI. ИЗЈАВА О УЧЕШЋУ ПОДИЗВОЂАЧА

И З Ј А В А

Избор приватног партнера у пројекту јавно-приватног партнерства за уговорно испоручивање топлотне енергије по ESCO моделу, редни број јавне набавке 48/2018, наступамо са подизвођачем и у наставку наводимо његово учешће у вредности:

- у понуди подизвођач  _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(уписати  назив, седиште и адресу подизвођача)

у укупној вредности понуде учествује у вршењу  		                (уписати  износ у динарима без ПДВ-а), што износи  	% (уписати проценат) вредности понуде;

- у понуди подизвођач  	________________________

_________________________________________________________________________________

(уписати  назив, седиште и адресу подизвођача)

у укупној вредности понуде учествује у вршењу  		(уписати  износ у динарима без ПДВ-а), што износи  	% (уписати проценат) вредности понуде;

Напомена:

Изјаву попуњава понуђач само у случају да наступа са подизвођачем/има.

Место и датум,	      Понуђач

2018.

(потпис и печат овлашћеног лица)

XII. МОДЕЛ УГОВОРА

ЈАВНИ УГОВОР

о јавно-приватном партнерству за уговорно испоручивање топлотне енергије Специјалној болници за психијатријске болести

“Горња Топоница”, Ниш

Закључен дана ____________између :

Наручилац: Специјална болница за психијстријске болести  „Горња Топоница“,  Ниш

Адреса: Стевана Синђелића 39, 18202 Горња Топоница

Овлашћени представник: в.д. директора др Милан Станојковић

Матични број:

Порески идентификациони број:

Рачун буџета:

- У даљем тексту: Наручилац

и

Извршилац: _______________________________________

Адреса: ___________________________________________________

Овлашћени представник: _____________________________________________

Матични број: _________________________________________________

Порески идентификациони број: ______________________________________________

Текући рачун: ___________________________________________________

Подрачун посебне намене: _________________________________________

- У даљем тексту: Извршилац

Уговор ступа на снагу дана ________________ год.

САДРЖАЈ:

1. Преамбула

2.  Списак скраћеница

2. Појмови

2. Предмет Уговора

3. Друштво за посебне намене ДПН

3.1. Оснивање ДПН

3.2. Престанак ДПН

3.3. Однос ДПН и Приватног партнера

3.4. Однос ДПН и Јавног партнера

3.5. Надзорни одбор ДПН

4. Обавезе Уговорних страна у припремном периоду

4.1. Обавезе Приватног партнера

4.2. Обавезе Јавног партнера

4.3. Правилно одлагање замењених инсталација и опреме

4.4. Обавеза поступања у складу са правилима струке

4.5. Дневник припремних радњи

4.6. Комисијски пријем Припремних радњи и пуштање у рад опреме

5. Главне обавезе Уговорних страна

5.1. Обавезе приватног партнера

5.1.1.   Снабдевање топлотном енергијом

5.1.2.   Место испоруке топлотне енергије

5.1.3. Очитавање (количине) испоручене топлотне енергије – провера квалитета услуге

5.1.4. Обука лица која ће после Уговорног периода управљати опремом

5.1.5. Правилно одлагање замењених постројења, инсталација и опреме

5.1.6. Обавеза поступања у складу са правилима струке

5.2. Обавезе Јавног партнера

5.2.1. Изјава о искључивости

5.2.2. Накнада Приватном партнеру

5.2.3. Обрачун испоручене топлотне енергије

5.2.4. Плаћање накнаде за испоручену топлотну енергију

6. Пратеће обавезе Уговорних страна

6.1. Одржавања и контрола опреме

6.2. Осигурање

7. Уговорна казна

8. Рокови

8.1. Почетак уговорног односа

8.2. Припремни период

8.3. Почетак извршења Главних и Пратећих обавеза

8.4. Трајање Главних и Пратећих обавеза

8.5. Престанак уговорног односа

9. Званичне дозволе и сагласности

10. Ангажовање подизвођача

11. Поступак пријема, ризик, гаранције

11.1. Поступак пријема припремних радњи

11.2. Ризик за случај пропасти ствари

11.3. Гаранције и рокови

12. Обезбеђење извршења обавеза из Уговора

12.1. Обезбеђење извршења обавеза Приватног партнера

12.2. Обезбеђење извршења обавеза Јавног партнера

13. Раскид Уговора

13.1. Општа одредба

13.2. Раскид уговора из оправданих разлога

13.3. Обавезна форма

13.4. Штета по основу једностраног раскида

14. Располагање Уговорним објектима и уступање потраживања

14.1. Право располагања Уговорним објектима

14.2. Уступање потраживања

15. Пренос својине

16. Виша сила

17. Измене уговора

18. Овлашћени представници Уговорних страна и достављање

19. Информисање о пројекту

20. Решавање спорова

21. Завршне одредбе

Прилог 1: 	Уговорни објекти

Прилог 2: 	Услови за израду техничког решења, са Скицом инсталиране опреме на којој се види граница разграничења опреме и инсталација Приватног и Јавног партнера, као и разграничење одговорности између Приватног и Јавног партнера за испоручену топлотну енергију

Прилог 3: 	Нацрт Уговора о заложном праву

ПРЕАМБУЛА

Специјална болница за психијатријске болести ``Горња Топоница``, Ниш ( у даљем тексту: Болница) је због високих трошкова за грејање, припрему санитарне воде, потребе кухиње и перионице, незадовољавајућег стања постојећих котларница и термичког омотача, због чега долази до великих топлотних губитака, као и коришћења нееколошких и економски неисплативих енергената, размотрила могућност успостављања Јавно приватног партнерства по ESCO моделу.

На предлог пројекта јавно- приватног партнерства поднетог од стране Болнице, у складу са чланом 27. став 3. Закона о јавно приватном партнерству и концесијама, којим се предлаже реконструкција дела система производње топлотне енергије и енергетска санација термичког омоточа у циљу рационалније испоруке топлотне енергије Болници, Комисија за јавно приватно партнерство је дала Мишљење бр. 131/2018 од 04. маја 2018.год., да се предметни пројекат може реализовати у форми јавно- приватног партнерства.

Болница, као Наручилац, је покренула отворени поступак јавне набавке чији је предмет избор приватног партнера у пројекту јавно-приватног партнерства за уговорно испоручивање топлотне енергије по ЕSCO моделу. Уговор обухвата енергетску услугу, односно уговорну испоруку топлотне енергије, за време трајања уговора. У циљу што ефикасније и сигурније испоруке топлотне енергије извршиће се модернизација постојећих енергетских инсталација за снабдевање енергијом јавних објеката Наручиоца као и енергетска санација термичког омотача, искључиво сопственим средствима приватног партнера. У том смислу, испорука топлотне енергије ће подразумевати прелазак на коришћење еколошких извора енергије, у мери у којој је то могуће.

У поступку избора приватног партнера изабран је Најповољнији понуђач који је доставио Понуду број: ________________ од _______________ год.

ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА је Наручилац услуга корисник јавних објеката у болничком кругу (објекти уписани у Лист непокретности Службе за катастар непокретности Ниш, број 952-1/2018-9591 од 15.08.2018.год.

ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА овим Уговором Наручилац поверава Извршиоцу услугу снабдевања топлотном енергијом, инжењерске, комерцијалне, финансијске и организационе задатке, као и ризике енергетског снабдевања и дистрибуције, те да ови задаци обухватају и пројектовање и уградњу нових система, укључујући прибављање званичних одобрења (где је потребно), рад, оптимизацију и контролу квалитета (посебно квалитет енергетски ефикасног рада); годишњу ревизију; интервентно одржавање и оправку Уговорних енергетских инсталација и куповину горива, а све како је дефинисано у овом Уговору;

ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА је Најповољнији понуђач основао Извршиоца као ДПН у складу са законом који уређује јавно-приватна партнерства и концесије у Републици Србији, како би могао да извршава обавезе Извршиоца које произлазе из овог Уговора, а потписивањем овог Уговора Најповољнији понуђач прихвата ступање у сам Уговор и права и обавезе преузете од стране Извршиоца и Наручиоца;

ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА је Извршилац привредно друштво које пружа енергетске услуге и које преузима обавезу њеног извршења у току трајања Уговорног периода, а уз побољшање и модернизацију постојећих инсталација за енергетско снабдевање и дистрибуцију топлотне енергије Наручиоцу.

ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА Извршилац прихвата на властиту одговорност и на властити ризик све послове напред наведеног пакета енергетских услуга према условима из овог Уговора током трајања целокупног Уговорног периода, а за узврат, Извршиоцу се плаћа по основу постигнутог извршења услуга коју пружа;

ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА се на основу закона који уређује јавно-приватно партнерство и концесије и који је на снази у Републици Србији, Наручилац се сматра јавним партнером, а Извршилац се сматра приватним партнером;

ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА је овај Уговор додељен Најповољнијем понуђачу у отвореном поступку јавне набавке у складу са важећим прописом којим се уређују јавне набавке у Републици Србији, и то за реализовање јавно-приватног партнерства без елемената концесије у складу са законом који уређује јавно-приватно партнерство и концесије у Србији;

ИМАЈУЋИ У ВИДУ ДА се овај Уговор сматра и јавним уговором у складу са важећим законом који уређује јавно-приватно партнерство и концесије у Републици Србији;

Наручилац, као јавни партнер и Извршилац, као приватни партнер, су се споразумели како следи:

СПИСАК СКРАЋЕНИЦА

| ОДС | Оператер дистрибутивног система електричне енергије |
| --- | --- |
| ОДГ | Оператер система за дистрибуцију природног гаса |
| ОТГ | Оператер система за транспорт природног гаса |
| ЈКП | Јавно комунално предузеће |
| РС СЕЕ ИПГ ТПГ | Република Србија Испоручилац електричне енергије Испоручилац природног гаса Течни природни гас |
| УНЦИТРАЛ | Комисија УН за међународно трговинско право |
| ПДВ | Порез на додату вредност |

ПОЈМОВИ

Појмови употребљени у овом Уговору имају следеће значење за Уговорне стране:

1.  Дневник активности у Периоду имплементације означава евиденцију свих активности имплементације које спроводи Извршилац, коју води Извршилац, а потврђују Уговорне стране на крају Периода имплементације.

2. Дневник активности у Припремном периоду означава евиденцију свих Припремних активности које спроводи Извршилац, коју води Извршилац, а потврђују Уговорне стране на крају Припремног периода.

3.  Дневник активности у Периоду Главне обавезе означава евиденцију свих активности током Периода Главне обавезе које спроводи Извршилац, коју води Извршилац, а потврђују Уговорне стране у правилним временским интервалима до краја Уговорног периода при чему је тај интервал предмет договора између Уговорних страна.

4.  Овлашћени представници су представници Уговорних страна, овлашћени да предузимају радње у име и/или за рачун Уговорних страна. Ова лица морају имати законско или друго овлашћење/пуномоћје за предузимање радњи и заступање Уговорних страна, у којем је утврђен обим њихових овлашћења   у правним пословима који се односе на овај Уговор.

5.  Понуда означава понуду Најповољнијег понуђача бр. ____________ [унесите одговарајући број понуде] од ______________[унесите датум] која је прихваћена од стране Наручиоца и на основу које је успостављено јавно-приватно партнерство по овом Уговору (приложена уз овај Уговор).

6.  Наручилац је Специјална болница за психијатријске болести “Горња Топоница“ и јавни власник Уговорног објекта.

7.  Пуштање у пробни рад је активност провере и потврђивања да су инсталирана опрема, инсталације и/или делови инсталација у Уговорном објекту, након пуштања у пробни рад у потпуности оперативни и спремни за коришћење. Пуштање у пробни рад мора бити усклађено са техничким прописима и стандардима који се тичу грађевинске дозволе или било које друге релевантне дозволе потребне за започињање и извођење радова, тако да се употребна дозвола за инсталирану опрему, инсталације и/или делове инсталација Уговорног објекта, уколико је потребна, може прописно издати.

8.  Уговорне енергетске инсталације обухватају систем испоруке енергије како је дефинисан у Прилогу 2. Уговорне енергетске инсталације су како оне које ће бити новоизграђене од стране Извршиоца по овом Уговору тако и постојеће енергетске инсталације у односу на које ће се извршити санација по овом Уговору.

9.  Уговорни објекат је целина објекта Наручиоца релевантна за Пројекат, како је приказан у Прилогу 1, укључујући и његов део у коме ће бити постављене Уговорне енергетске инсталације (укључујући замену нееколошких енергената (екстра лаког лож уља и угља) јефтнијим, еколошки прихватљивијим извором енергије – природним гасом, изградњу нове модернизоване монтажне топловодне и парне котларнице на природни гас и њено повезивање са котларницом ’’Клиника’’, изградњу новог система цевовода између котларница ’’Дрвара’’ и ’’Клиника’’, изгрању предизолованог топловода за снабдевање објекта - зграда здравства- ``Ц`` мушко, бр. зграде 3, бр. парцеле 442/1 из Листа непокретности и  зграда здравства- ``Ц`` женско, бр. зграде 4, бр. парцеле 442/1 из Листа непокретности, као и изградња предизолованог толовода за снабдевање објекта ``Пријемно одељење``, зграда здравства- пријемно одељење,  бр зграде 6.,  бр. парцеле 442/1 из Листа непокретности,  изградњу нове модернизоване монтажне топловодне и парне котларнице на природни гас и њено повезивање са котлларницом ``Кухиња``, изграња предизолованог топловода до објекта који су се до сада грејали паром из котларнице `` Кухиња`` и прилагођавање секундарне парне инсталације топловодном грејању поменутих објеката, изградња предизолованог толовода за снабдевање објекта ``Хостел``, зграда здравства- Лабораторија,  бр. зграде 12.,  бр. парцеле 442/1 из Листа непокретности, постављање изолације на фасадне зидове, препуштању услуге производње и испоруке топлотне енергије за грејање Извршиоцу и објеката где ће бити омогућена испорука Енергије и која се састоји од неколико објеката тј. техничких и технолошких целина, зграда, објеката и система које користи Наручилац.

10.  Уговорне стране (или Стране) су Наручилац и Извршилац а, зависно од контекста, то је и Најповољнији понуђач.

11.  Извршилац је привредно друштво које пружа енергетске услуге и, уколико то захтевају позитивни прописи Републике Србије, поседује енергетску дозволу за пружање ових услуга, а које је основано као друштво за посебне намене (ДПН) од стране Најповољнијег понуђача како би ступио у Уговор и могао да извршава обавезе Извршиоца које произлазе из овог Уговора, а потписивањем овог Уговора прихвата ступање у Уговор и права и обавезе преузете од стране Извршиоца и Наручиоца.

12.  Уговорни период значи период од потписивања овог Уговора или други датум према Члану 4.1 овог уговора, све до његовог истека по овом Уговору.

13.  ОДС/ОСДПГ/ОСТПГ је комерцијално лице које обавља активности преноса /транспорта/ дистрибуције или испоруке електричне енергије/природног гаса на територији на којој се налази Уговорни објекат.

14.  Енергија обухвата све видове енергије и горива који се испоручују у складу са овим уговором, као и припадајућу потрошњу/коришћење укључујући одредбе ангажоване снаге/капацитета.

15.  Испорука енергије је достављање коначне топлотне енергије од стране Извршиоца Наручиоцу на уговореним тачкама преноса.

16. Активности имплементације означавају све активности за које је Извршилац одговоран у складу са овим Уговором током Периода имплементације а које су евидентиране у Дневнику активности у Периоду имплементације, што, између осталог, укључује изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију и санацију, као и уградњу/инсталацију и пуштање у пробни рад инсталација, њихових делова и опреме у Уговорном објекту везано за реализацију Уговорних енергетских инсталација.

17.  Период имплементације је период спровођења различитих активности које се односе на реализацију Уговорних енергетских инсталација које се односе на  Активности имплементације почев од датума када Уговорне стране потврде потписом и печатом Дневник активности у Припремном периоду а завршава се када Уговорне стране потврде потписом и печатом Дневник активности у Периоду имплементације.

18.  ЈКП је јавно комунално предузеће које обавља активности дистрибуције и испоруке Енергије и/или воде на територији на којој се налази Уговорни објекат.

19.  Припремне  активности су све активности, за које је Извршилац одговоран по основу овог Уговора у Припремном периоду и које води у Дневнику активности  у  Припремном периоду укључујући, између осталог, временско планирање, прибављање дозвола, мишљења и техничких услова од ОДС и/или ОСДПГ, ОСТПГ и ЈКП, израду техничке документације и техничку контролу техничке документације за Уговорне енергетске инсталације у Уговорном објекту, као и набавку материјала и опреме и предузимање активности које су потребне за прибављање правоснажне грађевинске дозволе или друге дозволе коју Наручилац мора да прибави и која омогућава отпочињање грађевинских радова, у складу са важећим прописима.

20.  Припремни период је период спровођења планских и пројектантских активности које се односе на Припремне активности, који траје од почетка Уговорног периода до потврђивања Дневника активности у Припремном периоду потписима и печатима Уговорних страна.

21.  Пројекат означава пројекат јавно-приватног партнерства из овог Уговора који се састоји од потпуног извршења уговорних обавеза Уговорних страна током трајања Уговорног периода, а који има за циљ уговорно снабдевање топлотном енергијом, као и модернизацију постојећег енергетског снабдевања и постојећих инсталација Уговорног објекта за испоруку енергије.

22.  Подизвођач је било које лице са којим је Извршилац склопио подуговор за извођење дела радова и/или услуга у вези са Уговорним енергетским инсталацијама по овом Уговору, за чије радове/услуге он одговара као да их је сам извео.

23.  Активности у Периоду извршења главне обавезе су све активности за чије предузимање је током Периода Главне обавезе по овом Уговору одговоран Извршилац и које су унете у Дневник активности у Периоду Главне обавезе, укључујући, између осталог, пружање услуге испоруке Енергије, функционисање система испоруке топлотне енергије, контролу, итд.

24.  Период Главне обавезе је период испоруке потребне количине топлотне енергије Наручиоцу од стране Извршиоца, и коришћења Уговорних енергетских инсталација, који почиње од датума када су Уговорне стране потврдиле Дневник активности у Периоду имплементације, а траје до краја Уговорног периода.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Предмет Уговора је пружање енергетске услуге, тј. испорука потребне количине топлотне енергије Наручиоцу од стране Извршиоца, а у току трајања целокупног Уговорног периода. У циљу што сигурнијег и ефикаснијег извршења енергетске услуге Извршилац је обавезан да реализује реконструкцију дела система производње топлотне енергије и енергетску санацију термичког омотача. Нарочито, такве Уговорне енергетске инсталације ће довести до повећања енергетске ефикасности услед енергетске трансформације и у погледу горива, до избегавања енергената који емитују више CO2 од оних претходно коришћених у Уговорном објекту или са нижим емисоним факторима како је назначено у оквиру конкурсне документације.

Извршилац преузима на себе обавезу да испројектује, инсталира и пусти у пробни рад на властиту одговорност, на властити ризик и о властитом трошку, Уговорене енергетске инсталације.

Функције, захтеви и подгрупе система Уговорених енергетских инсталација су наведени у Прилогу 2. Локација Уговорних енергетских инсталација је садржана у плановима у Прилогу 2.

Све Уговорене енергетске инсталације које се примењују по основу овог Уговора морају бити у складу са позитивним прописима и важећим стандардима у Републици Србији.

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ УГОВОРНИХ СТРАНА

Наручилац и Извршилац ће, најкасније у року од три дана од датума потписивања овог Уговора, именовати своје Овлашћене представнике наводећи њихове комплетне податке за контакт. Уколико након ступања на снагу овог Уговора, дође до промене Овлашћених представника и/или њихове адресе, та Уговорна страна ће послати писмено обавештење другој Уговорној страни у том смислу у року од 3 дана од настанка такве промене.

Овлашћени представници Уговорних страна морају имати овлашћење да предузимају радње у име и/или за рачун Наручиоца или Извршиоца, односно пуномоћје, или друго пуноважно овлашћење за заступање и/или представљање Наручиоца или Извршиоца у свим правним и оперативним пословима везаним за  Уговор.

Изјаве Уговорних страна које се односе на Уговор постају пуноважне и производе дејство од дана када их прими друга Уговорна страна, под условом да су достављене на адресе Овлашћених представника Уговорних страна наведених у Уговору. Достављање на било коју другу адресу Уговорних страна не производи правно дејство, осим уколико је другачије прописано императивним одредбама српских прописа.

УГОВОРНИ ПЕРИОДИ (ФАЗЕ)

Почетак уговорног периода

Уговор ступа на снагу дана __________________.

Уговорни период почиње да тече на дан ступања Уговора на снагу у складу са ставом 1 овог члана.

Главни периоди Уговора

Уговор има три главна периода: Припремни период, Период имплементације и Период Главне обавезе.

Припремни период је период у којем се обављају активности планирања и пројектовања које се тичу Припремних активности како су исте дефинисане у овом Уговору. Припремни период јесте период који почиње кад и Уговорни период и завршава се када почне Период имплементације. Уговорне стране ће потврдити завршетак Припремног периода стављањем потписа и печата на Дневник активности  у  Припремном периоду. Припремни период траје 3 месеца.

Период имплементације јесте период спровођења различитих активности у вези са реализацијом Уговорних енергетских инсталација које се односе на Активности имплементације, како су исте дефинисане у овом Уговору. Период имплементације јесте период који започиње на дан када Уговорне стране потврде стављањем потписа и печата Дневник активности у Припремном периоду и завршава се када Уговорне стране  потврде Дневник активности  у  Периоду имплементације. Период имплементације траје до 6 месеци.

Период Главне обавезе јесте период испоруке потребне количине топлотне енергије Наручиоцу од стране Извршиоца, и коришћења Уговорних енергетских инсталација. Период Главне обавезе започиње на дан када Уговорне стране потврде, стављањем потписа и печата у Дневник активности у Периоду имплементације и траје до краја Уговорног периода. У сваком случају, Период Главне обавезе ће започети најкасније 01. октобра 2019. године.

Трајање периода Главне обавезе

Период Главне оабвезе ће трајати петнаест (15) година.

Уговор се аутоматски завршава на крају Периода Главне обавезе без потребе да једна од Уговорних страна издаје изричито обавештење о раскиду или истеку.

Наручилац се обавезује, током периода важења Уговора, да снабдева Уговорени објекат искључиво топлотном енергијом коју му испоручује Извршилац.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА

Обавеза Најповољнијег понуђача да оснује Извршиоца као Друштво за посебне намене

Најповољнији понуђач је обавезан да оснује Извршиоца као Друштво за посебне намене (ДПН) у складу са законом који регулише јавно-приватна партнерства и концесије у Републици Србији, како би могао да извршава обавезе које произилазе из овог Уговора, а потписивањем овог Уговора прихвата ступање у сам Уговор и сагласан је са правима и обавезама преузетим од стране Наручиоца и Извршиоца, те и са одредбама које се односе на Извршиоца, а у вези су са власништвом Најповољнијег понуђача над Извршиоцем.

Извршилац основан је као привредно друштво које на основу овог Уговора пружа енергетске услуге и које преузима обавезу извршења енергетске услуге уз побољшање и модернизацију постојећих инсталација за енергетско снабдевање Наручиоца.

Извршилац неће стећи удео у било ком другом правном лицу без сагласности Наручиоца, при чему Наручилац неће без разлога ускратити или задржати давање такве сагласности.

Извршилац је дужан да обавести Наручиоца о било каквој предложеној промени власништва чим то буде практично могуће, а у било ком случају најмање тридесет (30) дана пре него што је таква промена власништва извршена.

По пријему обавештења о промени власништва, Наручилац може изјавити приговор на промену власништва из разлога заштите јавног поретка или из разлога који су, по мишљењу Наручиоца, у функцији заштите националног интереса.

У случају промене власника, Извршилац свакако наставља да испуњава обавезе и послује у складу са овим Уговором све до потпуног извршења обавеза из овог Уговора, у складу са позитивним прописима Републике Србије.

Удели/акције Извршиоца могу бити заложени само за потребе финансирања активности у вези са овим Уговором и само уз сагласност Наручиоца, при чему таква сагласност неће бити без разлога ускраћена или задржана.

Извршилац и сваки накнадни члан/акционар је дужан да обезбеди да одредбе овог члана остану садржане у оснивачком акту и уговору између чланова, и да осигура да је сваки потенцијални директни или индиректни купац удела/акција Извршиоца о томе обавештен пре завршетка преноса удела/акција (доказ о таквом обавештењу ће бити достављен Наручиоцу у писаној форми од стране Извршиоца).

Најповољнији понуђач, нити било који наредни власник Извршиоца, не може унети у капитал Извршиоца средства оптерећена било каквим теретима од стране трећих лица, нити може на други начин оптеретити Извршиоца било каквим теретима од стране трећих лица, осим у вези са финансирањем Пројекта.

Престанак Извршиоца - ДПН

У тренутку престанка Извршиоца као ДПН, односно овог Уговора, опрема, техничка документација за опрему и документација о одржавању опреме, биће пренети Наручиоцу у трајно власништво.

Уградња Уговорних енергетских инсталација

Право избора Уговорних енергетских инсталација

Извршилац ће, у складу са овим Уговором, укључујући и све његове Прилоге, одлучивати које Уговорне енергетске инсталације ће бити уграђене у Уговорни објекат Наручиоца. Сходно томе, докле год Извршилац поступа у складу са својим овлашћењима и овим Уговором, Наручилац не сме да одбије Уговорне енергетске инсталације, осим у случају када се Наручилац позива на непоштовање релевантних техничких прописа и важећих стандарда у Републици Србији од стране Извршиоца или друге облике неизвршавања уговорних обавеза.

У случају када Извршилац процени, пре краја Периода имплементације, да су измене Уговорних енергетских инсталација:

- објективно потребне да би имплементација Уговорних енергетских инсталација била изводљива и/или да би били испуњени услови које прописују прописи из области безбедности и здравља на раду, противпожарне заштите и заштите животне средине, било због неслагања између релевантне техничке документације и стварног стања Уговорног објекта, или из неких других оправданих техничких разлога;

и/или

- да би могле резултирати делотворнијим начином постизања договорене модернизације постојећих Уговорних енергетских инсталација и уговорну испоруку  коначне енергије у оквиру Уговорног објекта,

Извршилац ће доставити Наручиоцу писани захтев са образложењем, у циљу прибављања сагласности Наручиоца да настави са предложеним променама, а Наручилац такав захтев неће одбити без оправданог разлога.

Након пријема таквог захтева Извршиоца, Наручилац је у обавези да одговори у писаном облику на (писани) захтев Извршиоца у року од 15 дана.

Уколико Наручилац не одговори на писани захтев Извршиоца у року од наведених 15 дана, сматраће се да је он одобрио захтев Извршиоца.

Уколико су релевантне промене Уговорних енергетских инсталација такве природе да, у складу са важећим прописима захтевају измену овог Уговора, у року од наредних пет дана од датума када Наручилац одобри захтев из става 2 и става 3 овог члана, тј. од дана од којег се сматра да је Наручилац одобрио захтев Извршиоца у складу са ставом 4 овог члана, Наручилац ће покренути поступак прибављања потребних одобрења за закључење измена и допуна овог Уговора ради уношења релевантних измена Уговорних енергетских инсталација у Уговор, у складу са законом који регулише јавно-приватно партнерство и концесије. У истом року, Наручилац ће доставити Извршиоцу писано обавештење које се тиче правних корака који су у том смислу предузети.

У року од пет дана од дана када Наручилац прописно прибави потребна одобрења за закључивање измена и допуна овог Уговора, Наручилац и Извршилац ће приступити и закључити измене и допуне овог Уговора ради уношења релевантних измена Уговорних енергетских инсталација у Уговор, у складу са законом који регулише јавно-приватно партнерство и концесије.

У току периода који почиње на дан када Извршилац достави Наручиоцу захтев за измене Уговорних енергетских инсталација сходно ставу 2 из овог члана, а завршава се на дан када уговорне стране прописно закључе релевантну измену и допуну Уговора у складу са ставовима 3, 4, 5 и 6 овог члана, рокови за извршење уговорних обавеза Извршиоца у оквиру Припремног периода и/или Периода имплементације мирују.

Обавеза обезбеђивања финансијских средстава за реализацију Уговорних енергетских инсталација

Извршилац се обавезује да обезбеди потребна средства за финансирање трошкова реализације Уговорних енергетских инсталација у Уговорном објекту, из властитих средстава и/или  кредита  и/или  других извора финансирања.

Контрола квалитета

Током трајања Уговорног периода, Извршилац сноси инжењерски и економски ризик рада, одржавања и оправке Уговорних енергетских инсталација у складу са функционалним спецификацијама из овог Уговора.

Извршилац ће доказати безбедност и ефикасност рада система током прегледа/контроле у складу са важећим техничким прописима. У ту сврху, Извршилац ће благовремено доставити нацрт обрасца за преглед како би он могао да буде завршен у консултацији са Наручиоцем пре ревизије.

Обавеза сарадње у прибављању потребних дозвола и одобрења

Извршилац има обавезу током читавог Уговорног периода да прибавља све неопходне дозволе и одобрења  за имплементацију Уговорних енергетских инсталација.

Наручилац има обавезу да сарађује у горе наведеном поступку прибављања свих неопходних дозвола и одлука којима се одобравају Активности имплементације по овом Уговору, као и да достави сву неопходну документацију, која је у његовој надлежности, у складу са техничким и другим важећим прописима Републике Србије.

Усклађеност са прописима

Извршилац има обавезу да поступа у складу са законом, техничким и другим прописима и добрим пословним обичајима у Републици Србији приликом извршавања својих уговорних обавеза, као и у складу са условима који су садржани у овом Уговору.

Извршилац има обавезу да своје уговорне обавезе извршава стручно и одговорно и у складу са добром индустријском праксом.

Обавеза спровођења активности

Главне обавезе Извршиоца у Припремном периоду

Обавезе Извршиоца у Припремном периоду, између осталог, обухватају:

- Обавештавање Овлашћеног представника Наручиоца о свим Уговорним енергетским инсталацијама чије је постављање предвиђено у Уговорном објекту, и то пре него што оне буду реализоване. Извршилац ће савесно размотрити све резерве и захтеве за измену и/или алтернативне предлоге Наручиоца и проценити њихове добре и лоше стране. Уколико након тога Извршилац закључи да не постоје никакве објективне техничке или финансијске користи у вези са овим предлозима, резервама или захтевима, он има обавезу да хитно обавести Наручиоца о таквим закључцима и биће му дозвољено да постави конкретне Уговорне енергетске инсталације како је то предвиђено у његовој Понуди и у овом Уговору;

- израду и потписивање и прибављање целокупне техничке документације неопходне за добијање обавезних дозвола, у мери у којој то захтевају важећи прописи и спровођење одређених активности с тим у вези;

- набавку и пружање услуга и испоруку материјала и опреме;

- редовно вођење Дневника активности у Припремном периоду, у складу са чланом 7.1.2 из овог Уговора;

- спровођење активности неопходних за прибављање правоснажне грађевинске дозволе или друге дозволе која омогућава почетак Активности имплементације у складу са важећим прописима и вршење других Припремних активности;

- провера могућности испоруке потребне количине топлотне енергије;

- провера могућности изградње уговорених енергетских инсталација.

Главне обавезе Извршиоца у Периоду имплементације

Обавезе Извршиоца у Периоду имплементације, између осталог, обухватају:

извођење грађевинских радова, уградњу инсталација, њених делова, опреме и уређаја, изградњу нове модернизоване монтажне топловодне и парне котларнице на природни гас и њено повезивање са котларницом ’’Клиника’’, изградњу новог система цевовода између котларница ’’Дрвара’’ и ’’Клиника’’, изгрању предизолованог топловода за снабдевање објекта - зграда здравства- ``Ц`` мушко, бр. зграде 3, бр. парцеле 442/1 из Листа непокретности и  зграда здравства- ``Ц`` женско, бр. зграде 4, бр. парцеле 442/1 из Листа непокретности, као и изградња предизолованог толовода за снабдевање објекта ``Пријемно одељење``, зграда здравства- пријемно одељење,  бр зграде 6.,  бр. парцеле 442/1 из Листа непокретности,  изградњу нове модернизоване монтажне топловодне и парне котларнице на природни гас и њено повезивање са котлларницом ``Кухиња``, изграња предизолованог топловода до објекта који су се до сада грејали паром из котларнице `` Кухиња`` и прилагођавање секундарне парне инсталације топловодном грејању поменутих објеката, изградња предизолованог толовода за снабдевање објекта ``Хостел``, зграда здравства- Лабораторија,  бр. зграде 12.,  бр. парцеле 442/1 из Листа непокретности, постављање изолације на фасадне зидове;

планирање и координацију Активности имплементације са Овлашћеним представником Наручиоца како би се на најмању могућу меру свело ометање редовног рада Уговорног објекта, у мери у којој је то практично изводљиво;

дефинисање радних и процедура одржавања;

идентификовање  конкретних активности управљања енергијом;

- ажурно извештавање Наручиоца када Извршилац дође у посед сазнања о питањима која могу битно утицати на безбедност или ефикасан рад  Уговорног објекта;

- када је применљиво, прибављање стандардних гаранција од Подизвођача, произвођача опреме и материјала за квалитет и исправно функционисање;

- пријем опреме и материјала у Уговорном објекту;

- редовно вођење грађевинске књиге, грађевинског дневника и других евиденција предвиђених важећим прописима;

- редовно вођење Дневника активности у Периоду имплементације, у складу са чланом  7.1.3 овог Уговора;

- редовно одлагање неисправних и/или замењених инсталација, делова инсталације и опреме за  Уговорне енергетске инсталације;

- пуштање у пробни рад изведених радова, инсталиране опреме, инсталација и/или делова инсталација како/уколико је то предвиђено према важећим прописима;

- спровођење свих активности потребних за прибављање правоснажне употребне дозволе, уколико то захтевају важећи прописи, и других обавеза неопходних за Активности имплементације.

Главне обавезе Извршиоца у Периоду Главне обавезе

Испорука топлотне енергије

(А) Главне обавезе

Извршилац обезбеђује неопходну топлотну енергију на тачкама за пренос топлотне енергије заједно са мерачима топлотне енергије Уговорног објекта, како је наведено у Прилогу 2 овог Уговора и снабдева Наручиоца и његове кориснике у објекту топлотном енергијом у облику топле воде или паре и, где је то неопходно, обичном/санитарном топлом водом на тачкама за пренос топлотне енергије у оквиру Уговорног објекта, како је наведено у у Прилогу 2, која се враћа након размене топлотне енергије. Напред поменуте тачке за пренос топлотне енергије ће бити места поделе одговорности у односу на испоручену топлотну енергију, како је дефинисано у Прилогу 2 Уговора, при чему ће бити инсталиран уређај за мерење предате количине топлотне енергије изражене у kWh.

Уговорене појединости које се односе на почетак и крај грејне сезоне, број радних сати у току дана, као и услови у вези са ситуацијом када Уговорне енергетске инсталације морају радити током читаве ноћи, дефинисане су како следи, и као такве стварају обавезе за Извршиоца.

Период испоруке потребне количине топлотне енергије започиње 15. октобра сваке године током трајања Периода Главне обавезе, а завршава се 15. априла сваке наредне године.

Уколико настане потреба за испоруком топлоте пре и након наведеног периода, Наручилац се обавезује да три (3) дана пре почетка испоруке о томе писмено обавести Извршиоца.

Извршиилац ће унапред известити Наручиоца о сваком кратком прекиду снабдевања које је неопходно због изузетних околности или активности на одржавању и оправци, у складу са чланом 5.4.3.5 овог уговора.

Извршилац је дужан да обезбеди потребну количину топлотне енергије, како би омогућио власнику објекта да је испоручи на начин који задовољава адекватан топлотни ниво, нарочито у односу на одржавање стандардне унутрашње температуре у просторијама у складу са важећим Правилником о енергетској ефикасности зграда, у делу који се односи на  унутрашње температуре у болничким просторијама.

Након пуштања у пробни рад Уговорних енергетских инсталација, Наручилац не сме вршити никаква одступањау вези са имплементираним Уговорним енергетским инсталацијама без писмене сагласности Извршиоца. Додатни трошкови проистекли из таквих измена падају на терет Наручиоца.

Извршилац је одговоран за функционисање и одржавање, укључујући поправке Уговорних енергетских инсталација наведених у Прилогу 2, и, у случају потребе, дужан да обезбеди доказ о енергетски ефикасном раду у складу са чланом 5.4.3.2 доле.

(Б) Обавезе Извршиоца у раду система за испоруку топлотне енергије

У обиму у коме то омогућавају важећи прописи Србије, а у сврху испоруке топлотне енергије,  Извршилац ће, на властиту одговорност, на властити ризик и на властити трошак, управљати радом и одржавати Уговорне енергетске инсталације (наведене у  Прилогу 2).

Обавезе Извршиоца у погледу снабдевања енергијом укључују све активности које спадају у рад Уговорних енергетских инсталација, а нарочито:

- Стално праћење, контрола и обезбеђивање нормалног рада, укључујући услугу отклањања квара на позив, у складу са важећим прописима.

- Превентивно и интервентно одржавање укључујући оправке и чишћење Уговорних енергетских инсталација, укључујући системе издувних гасова, бројила и друге мерне инструменте, у складу са важећим прописима.

- Куповина горива и материјала.

- Обезбеђивање и верификација енергетски ефикасног рада система.

- Достављање података (или испуњавање формулара, уколико је примењиво) неопходних Наручиоцу за састављање годишњих извештаја о постизању циљева енергетске ефикасности у складу са важећим прописима у Републици Србији.

- Вршење оправке оштећења које проузрокују Извршилац и његови запослени.

- Одржавање у функционалом стању постојећих котлова за случај хаварије новоуграђене опреме.

Преглед у случају неспоразума

У случају када постоје супротни ставови и неспоразум између Уговорних страна у односу на питање да ли Уговорне енергетске инсталације функционишу на енергетски ефикасној основи, следећа правила ће се примењивати на преглед (којим треба доказати енергетски ефикасан рад Уговорних енергетских инсталација):

- Преглед се врши (сваке године докле год постоји неспоразум) након престанка грејне сезоне и она пружа Наручиоцу и кориснику објеката информације о потрошњи енергије, индикаторима, емисијама ЦО2 и оствареним енергетским уштедама, кориговано за варијације због климатских услова и коришћења објеката; и о отказима система и предлозима за побољшање Уговорних енергетских инсталација.

- Форма извештаја о прегледу ће бити унапред усаглашена са Наручиоцем, узимајући у обзир примењиве прописе и стандарде у Републици Србији. У току обављања прегледа, Извршилац ће попуњавати додатне обрасце уз извештај добијен од Наручиоца, при чему се увек подразумева да ће сви ти додатни обрасци уз извештај бити разумни у смислу садржаја и њиховог броја.

- Преглед се обавља заједно са овлашћеним лицем објекта Наручиоца који је одговоран за објекте и са корисником објекта.

      - Документација Уговорних енергетских инсталација

Оперативне активности на локацији, укључујући активности које су резултат даљинског праћења и активности одржавања, биће евидентиране у Дневнику активности у Периоду имплементације.

Дневник активности ће садржати (између осталог):

- документацију система, ажурирану у редовним временским интервалима (најмање једном годишње), која ће бити редовно и прописно чувана током целокупног трајања Уговора, у складу са упутствима Наручиоца. Документација се испоручује у два примерка у писаном облику и у једном примерку у електронском формату за Наручиоца и у једном примерку у писаном облику, који ће се чувати на лицу места у архиви Наручиоца.

- евиденцију о свим неопходним одобрењима и дозволама државних органа, мерења, испитивања и истраживања, чије ће се копије у писаном облику доставити Наручиоцу. Поред тога, ова документација се може достављати и разменом електронске поште или другим начином електронске комуникације.

Најновији и детаљан шематски приказ Уговорних енергетских инсталација биће истакнут на видљивом месту на локацији Уговорног објекта.

Даљинско праћење и услуга отклањања квара на позив

Извршилац ће управљати сервисом за одржавање хитне интервенције који ће радити 24х сваког дана у години и аутоматским системом за аларм у случају отказа, уз одговарајуће време реаговања за отклањање неисправности или прекида. Максимално прихватљиво време реаговања до доласка на локацију професионално квалификованих и стручно обучених сервисних техничара износи шест сати. У случају непосредне опасности, хитна сервисна служба  стиже без одлагања  и пре овог најдужег прихватљивог рока.

Извршилац мора да осигура инсталацију и функционисање опреме за праћење, дневник и извештавање о нестанцима електричне енергије у Уговорном објекту.

Извршилац ће обавестити Наручиоца о бројевима за приступ сервису за одржавање и хитне интервенције након пуштања у пробни рад система и неће мењати те бројеве без достављања писменог обавештења о томе Наручиоцу најмање недељу дана унапред.

Кашњење при пуштању у пробни рад и прекиди испоруке

У изузетним случајевима као што су кашњење при пуштању у пробни рад, обавеза Извршиоца је да испоручује топлотну енергију као што је договорено по овом Уговору и Извршилац може да испоручује енергију користећи постојећи енергетски систем/системе или мобилни енергетски систем на свој ризики и о свом трошку.

У случају непредвиђених прекида енергетских услуга наведених у овом Уговору, а нарочито у испоруци топлотне енергије, Извршилац ће обавестити Наручиоца и/или лице које је Наручилац одреди о времену почетка прекида, разлог и вероватном трајању прекида, што је пре могуће а најкасније у року од 4 сата од почетка прекида. Наручилац ће осигурати да он овакву поруку може да добије и електронским путем и обавестиће Извршиоца о електронској адреси за ту сврху.

Наручилац ће такође обавестити Извршиоца о свим одступањима од Уговором договорених параметарара, као и о прекидима испоруке енергије о којима добије сазнања („аларм”). Извршилац ће осигурати да се поруке ове врсте могу примати у свако доба. Уколико Извршилац реагује на такав аларм, али ако се испостави да прекиди не спадају у одговорност или обавезу Извршиоца, или да су радни параметри у оквиру Уговором договорених граничних вредности, Извршилац може да захтева плаћање од Наручиоца претрпљених трошкова због одговарања на аларм.

Изузетно, уколико дође до прекида у испоруци топлотне енергије или она буде озбиљно угрожена из разлога који спадају у одговорност Извршиоца и не буде враћена у Уговором дефинисан радни статус у року од 6 сати након откривања или извештавања о прекиду/озбиљном погоршању, Извршилац ће обезбедити нужно грејање о властитом трошку док систем не буде враћен у коректне радне услове. Уколико Извршилац не обезбеди резервно грејање, Наручилац има право да, уз достављања додатног обавештења у року од 4 сата, обезбеди резервно грејање и да трошкове зарачуна Извршиоцу. У случају предвидљивих прекида енергетских услуга наведених у овом Уговору, нпр. Због активности на одржавању, Извршилац ће обавестити Наручиоца о датуму и времену, разлогу и вероватном трајању прекида што је пре могуће, али уобичајено у року од најмање две недеље унапред. Извршилац ће водити рачуна о интересима Наручиоца у одређивању времена и датума прекида, ради свођења на најмању меру ометање активности Наручиоца и то само у обиму у коме је то основано потребно због прекида.

Интерна потрошња електричне енергије Уговорних енергетских инсталација

Извршилац сноси трошкове електричне енергије која је потребна за рад Уговорних енергетских инсталација, укључујући сву помоћну опрему.

У циљу мерења интерне потрошње електричне енергије у енергетском систему, Извршилац ће уградити један или више електричних бројила и одговарајућа електрична кола и прекидаче, одржаваће ову опрему; вршиће годишње очитавање бројила и водиће евиденцију о очитавањима.

Извршилац може да предложи алтернативне методе мерења и провере, по одобрењу Наручиоца које неће бити безразложно ускраћено или одложено.

Наручилац ће задужити Извршиоца за сву електричну енергију коју Извршилац потроши по цени коштања која је наведена у рачунима које издаје релевантни пружалац услуга. Ови трошкови ће бити разбијени на ставке и правдани кроз годишњи завршни рачун и биће одузети од плаћања која се дугују Извршиоцу.

Друга могућност је да Извршилац инсталира одвојену испоруку електричне енергије и да купује електричну енергију директно од привредног друштва које испоручује електричну енергију.

Остале обавезе Извршиоца

Извршилац ће спровести све техничке мере како би омогућио Наручиоцу или лицу које је он одредио да прати радне параметре који су наведени у Прилогу 3 уз најмањи разуман напор.

Избегавање претераних емисија буке и мириса из Уговорних енергетских инсталација је експлицитна и искључива одговорност Извршиоца. У сваком случају, Извршилац ће обештетити и заштити Наручиоца од појединачних и укупних захтева за обештећење, штете, губитке, покретања акција, захтева пресуда и трошкова који произиђу или су у вези са присуством прекомерних емисија буке, мириса и/или опасних материја које је увео, којима рукује или одлаже Извршилац.

У последње две године Уговора, Извршилац ће обучити до 5 запослених Наручиоца у свим областима рада Уговорних енергетских инсталација, на захтев Наручиоца.

Обавеза транспарентности

Извршилац има обавезу транспарентности у погледу свих Уговорних енергетских инсталација које треба да буду реализоване у току читавог Уговорног периода. Конкретније, Извршилац мора редовно да води Дневник активности у Припремном периоду, Дневник активности у Периоду имплементације и Дневник активности у Периоду Главне обавезе у складу са одредбама из овог Уговора, као и да Наручиоца стално обавештава о пројекту опреме, пројекту система и уградњи и рада у следећим фазама:

- планирања и пројектовања у оквиру Припремног периода;

- поступку испоруке опреме у оквиру Припремног периода;

- активностима имплементације, пуштања у пробни рад, итд. током Периода имплементације;

- активностима везаним за Период Главне обавезе, пре свега које се односе на рад Уговорних енергетских инсталација и њигово одржавање.

Најповољнији понуђач је обавезан да оснује Извршиоца као друштво посебне намене (ДПН) у складу са законом који регулише јавно-приватна партнерства и концесије у Републици Србији, како би могао да извршава обавезе Извршиоца које произилазе из овог Уговора.

Наручилац има право да извршава ревизију свих уговорних аранжмана Извршиоца који су настали као резултат овог Уговора, кроз праћење рада друштва за посебне намене (ДПН) наведеног у ставу 2 овог члана, све у складу са важећим српским законима и пратећим секундарним прописима којима се регулишу приватно-јавно партнерство и концесије.

Право на коришћење података о Пројекту у комерцијалне сврхе

Извршилац је овлашћен да, у складу са прописима који се односе на Наручиоца, слободно обелодани важне елементе Пројекта који су обухваћени Уговором, као референтни пројекат и да у ту сврху користи фотографије Уговорног објекта и/или пружених услуга и радова које је извео на Уговорном објекту, уз претходну сагласност/одобрење Наручиоца, а све у циљу заштите права Наручиоца.

Право на уступање потраживања

Закључивањем овог Уговора, Наручилац даје сагласност и овлашћење Извршиоцу да уступи потраживања која проистичу из овог Уговора финансијеру/банци у складу са законима који регулишу јавно-приватно партнерство и концесије и другим важећим законима у Србији.

Преношење права из става 1 овог члана биће омогућено када Уговорне енергетске инсталације буду реализоване и примљене од стране Наручиоца. Наручилац нема право регреса према преузимаоцу потраживања (финансијеру/банци). Уколико Извршилац не испуни договорене уговорне обавезе, Наручилац има право регреса према Извршиоцу за надокнаду штете Наручиоцу за сву штету, повреду и губитак који произилази из таквог неизвршења обавеза.

Ангажовање подизвођача

Извршилац ће, у складу са Понудом, ангажовати ___          _______________       _ (навести назив и званично седиште подизвођача( као подизвођача, а чији избор је одобрен од стране Наручиоца.

Подизвођачи морају да имају одговарајуће техничке и људске капацитете, укључујући потребне лиценце и дозволе према процени Извршиоца.

Извршилац је одговоран према Наручиоцу за активности или пропусте подизвођача из става 1 овог члана, као да их је он лично учинио.

Током Уговорног периода, Извршилац може ангажовати друге подизвођаче које није навео у Понуди уколико је, након достављања Понуде, наведени подизвођач постао трајно несолвентан, под условом да тај нови подизвођач испуњава услове постављене за подизвођаче и под условом да Извршилац претходно добије писмену сагласност Наручиоца.

Наручилац ће ускратити своју сагласност за ангажовање подизвођача само уколико постоје оправдани разлози за такво одбијање.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Право Наручиоца да утиче на пројекат Извршиоца

Без обзира на члан 5.3.1 Уговора, Извршилац ће имати обавезу да заустави уградњу намераваних Уговорних енергетских инсталација, након писменог обавештења Наручиоца у следећим случајевима:

- Уколико Извршилац, упркос захтеву Наручиоца да тако поступи, не доказује да Уговорне енергетске инсталације могу да испуне захтеве из важећих стандарда и позитивних прописа у Србији;

- Уколико и сведок Извршилац не поступа у складу са критеријумима транспарентности према члану 5.5 Уговора у погледу Уговорних енергетских инсталација.

У случају да Извршилац и Наручилац не постигну сагласност  о приказаним доказима Извршиоца да Уговорне енергетске инсталација задовољавају важеће стандарде и прописе, проблем ће се решавати у складу са чланом 17.1 овог Уговора.

Право Наручиоца да контролише Извршиоца (ДПН)

Надзорни одбор Извршиоца има три члана од којих је један представник Наручиоца.

Надзорни одбор Извршиоца одлучује и има надлежности утврђене законом који уређује привредна друштва и надлежности утврђене оснивачким актом Извршиоца у складу са овим Уговором.

Надзорни одбор заседа најмање два пута годишње, а по потреби и чешће, а обавезно у случају вандредних околности које обухватају тешкоће у вези са спровођењем снабдевања топлотном енергијом Уговорних објеката које би довеле до прекида испоруке топлотне енергије.

Обавеза пружања подршке за пројектовање и спровођење Уговорних енергетских инсталација

Опште обавезе Наручиоца

Наручилац има обавезу да:

- сарађује са Извршиоцем у његовим активностима и настојањима да имплементира и финансира Уговорне енергетске инсталације у Уговорном објекту и постигне договорену модернизацију постојећих Уговорних енергетских инсталација и уговорну испоруку крајње енергије Уговорног објекта, како је наведено у Понуди и у овом Уговору, и

- испуни своје уговорне обавезе наведене у овом Уговору како би допринео свођењу на најмању могућу меру трошкова имплементације и оперативних трошкова током читавог Уговорног периода. Ради постизања овог циља, Наручилац је сагласан да у потпуности сарађује са Извршиоцем током свих фаза Пројекта које су предвиђене овим Уговором.

Главне обавезе Наручиоца у Припремном периоду

Обавезе Наручиоца у Припремном периоду, између осталог, обухватају:

- У расположивој мери, Наручилац ће Извршиоцу пружити све податке и информације ради благовременог извршења његових активности, што укључује, али се не ограничава само на прибављање:

Постојећих докумената везаних за имовину који су потребни за добијање дозвола и услова од ЈКП;

Постојеће техничке документације која се тиче Уговорног објекта, као и податке о раду и одржавању система и опреме у Уговорном објекту;

Евиденцију података у вези са коришћењем енергије за Уговорни објекат, као и других релевантних информација (уколико нису доступне, Наручилац ће од испоручилаца енергије захтевати да их доставе);

Свих познатих захтева утврђених прописима и/или грађевинским (техничким) условима, рестрикција или ограничења која се конкретно односе на Уговорни објекат, ако се разликују од оних која се редовно примењују на изградњу;

Свих других информација и/или документације коју Извршилац основано затражи писменим путем.

- Наручилац ће ставити на располагање своје инжењере, особље које ради на одржавању и оперативно особље за потребе контаката са Извршиоцем и све друге службенике, запослене и представнике који могу располагати релевантним знањима ради консултације, када Извршилац то основано и повремено затражити.

Наручилац ће прегледати и одобрити или основано одбити (као, на пример, због одступања одважећих прописа и обавезних стандарда, немогућности реализације Уговорних енергетских инсталација због неочекиваних промена на Уговорном објекту, немогућности реализације Уговорних енергетских инсталација при нормалним условима који се не могу мењати, итд.), техничку документацију израђену од стране Извршиоца пре њеног званичног одобрења у складу са законима и прописима који у Србији регулишу област планирања и изградње, у писаном облику у року од 14 дана од датума достављања такве техничке документације овлашћеном представнику Наручиоца од стране Извршиоца. У случају неслагања између Наручиоца и Извршиоца у погледу основа за такво одбијање Наручиоца, то питање ће бити решавано у складу са чланом 18.1 овог Уговора.

Под условом да Извршилац ваљано спроведе све Припремне активности како је то предвиђено овим Уговором и прибави правноснажну грађевинску дозволу или другу дозволу која омогућава почетак Активности имплементације, уколико је то прописано важећим прописима у Републици Србији, Наручилац ће Извршиоцу одобрити Дневник активности у Припремном периоду.

Главне обавезе Наручиоца у Периоду имплементације

Обавезе Наручиоца у Периоду имплементације, између осталог, обухватају:

- Дозволу испоруке договорене опреме и материјала у Уговорном објекту;

- Обезбеђење неограниченог приступа Уговорном објекту за Извршиоца и његово особље или његове подизвођаче, ради обављања било које функције која је везана за овај Уговор током редовног радног времена, или у друго време које основано затражи Извршилац, при чему то неће имати негативан утицај на рад Уговорног објекта;

- Хитно извештавање Извршиоца када Наручилац дође до сазнања која могу битно утицати на уговорне обавезе Извршиоца или Наручиоца, или могу утицати на безбедност или ефикасно спровођење Пројекта или рад Уговорног објекта;

- Преглед и одобрење или основано одбијање релевантне техничке документације, у писаном облику у року од 14 дана од испоруке Овлашћеном представнику Наручиоца од стране Извршиоца. У случају неслагања између Наручиоца и Извршиоца у погледу основа за такво одбијање Наручиоца, то питање ће бити решавано у складу са чланом 18.1 овог Уговора;

- Прихватање одређених разумних и привремених разлога спречености за извођење и пуштања у пробни рад и дозволу/помоћ Извршиоцу да изведе радове према договореној динамици градње;

- Активно учешће у активностима Извршиоца у пуштању у пробни рад;

- Поступање са дужном пажњом и сарадња са Извршиоцем у формулисању политика које су основано потребне ради заштите Уговорних енергетских инсталација и радова Извршиоца у Уговорном објекту од оштећења, крађе или злоупотребе;

- Под условом да Извршилац ваљано спроведе све Активности имплементације које су наведене у овом Уговору и прибављања правоснажне употребне дозволе, уколико су неопходне према важећим прописима, Наручилац ће одобрити Дневник активности Извршиоца у Периоду имплементације.

Главне обавезе Наручиоца у Периоду Главне обавезе

Обавезе Наручиоца у Периоду Главне обавезе, између осталог, обухватају:

- Старање да се Уговорни објекат у свако доба правилно користи и одржава у складу и на начин који су заједнички дефинисали Наручилац и Извршилац, под условом да се ова обавеза не односи на (делове) Уговорних енергетских инсталација за чије је одржавање по овом Уговору задужен Извршилац;

- Извештавање Извршиоца о сваком лому или квару Уговорних енергетских инсталација, одмах по сазнању такве информације;

- Старање да сва накнадна подешавања инсталација и њихових делова и опреме која је битна за потрошњу енергије а која врши Наручилац, буду брижљиво евидентирана и да Извршилац о њима буде обавештен без одлагања;

- Заштиту Уговорног објекта од намерног физичког оштећења;

- Преглед и одобрење Дневника активности у Периоду Главне обавезе, у редовним временским интервалима који буду договорени између страна.

Наручилац ће обезбедити да сви објекти и/или локације које се снабдевају са Уговорних енергетских инсталација остану на њих прикључени и да се Уговорне енергетске инсталације користе као искључиви извор Испоруке енергије. У том циљу, Наручилац не може инсталирати или управљати другим системима за испоруку енергије.  Једина изузећа од ове одредбе су системи за испоруку енергије који се морају привремено инсталирати или као системи подршке у случају прекида рада Уговорних енергетских инсталација или због других ванредних разлога.

Наручолац се обавезује, током периода важења Уговора, да снабдева Уговорени објекат искључиво топлотном енергијом коју му испоручује Извршилац.

Извршилац има право да захтева надокнаду штете која настане као последица чињенице да Наручилац не поштује своје обавезе из овог члана.

Обавеза сношења трошкова санације непредвиђених штета за време Уговорног периода

У случају непредвиђених оштећења, која нису проузрокована активностима Извршиоца, кршења обавеза Извршиоца по овом Уговору, или кршења правне обавезе на коју се Извршилац обвезао, која настану на Уговорном објекту током Уговорног периода, а чија санација (оправка или замена) је неопходна за извршење уговорних обавеза од старне Извршиоца, Наручилац има обавезу да у најкраћем року предузме све мере потребне за санацију, и да сноси трошкове санације, за које време ће извршење уговорних обавеза Извршиоца бити обустављено.

Без обзира на одредбу из става 1 овог члана Извршилац може, на изричит захтев Наручиоца и у складу са важећим законом који уређује јавно-приватно партнерство и концесије и другим прописима, закључити измене и допуне овог Уговора ради регулисања извођења од стране Извршиоца свих таквих радова који се односе на оправку непредвиђених оштећења поменутих у ставу 1 овог члана, уз сходну примену правила наведених у члану 5.3 .ст. 5-7 овог Уговора.

Посебне обавезе Наручиоца

Извршилац има право на накнаду штете која настане као последица чињенице да Наручилац не поштује своје обавезе из овог члана.

Пружање подршке и покривање трошкова

Наручилац ће сносити одговорност и трошкове:

- превентивног одржавања постојећих енергетских инсталација и свих припадајућих система који су ван граница пројекта које су наведене у Прилогу 2;

- интервентног одржавања и оправки на постојећим енергетским инсталацијама ван граница пројекта које су наведене у Прилогу 2;

- поправке оштећења која су проузроковали Наручилац или његови запослени.

Наручилац ће уложити све разумне напоре да помогне Извршиоцу у прописном извршавању његових обавеза. Подношење захтева и представки надлежним државним органима од стране Извршиоца ће се обављати уз претходни договор са Наручиоцем.

Уговорне стране су сагласне да доставе, без непотребног одлагања, информације које се основано траже за испуњење овог Уговора, узимајући у обзир правне обавезе у којој се уговорна страна налази. Наручилац ће известити Извршиоца писменим путем, остављајући рок од 30 дана, о својим намерама које могу да доведу до промене околности.

Извршилац има право да од Наручиоца или од његових Овлашћених представника, уколико је неопходно, затражи информације и објашњења у вези са обухватом активности из Уговора, укључујући документацију обухвата активности из Уговора.

Извршилац ће бити у обавези да у свом писаном захтеву за информације и/или документацију, оправда неопходност тражених информација и сврху за коју се информације траже. Наручилац ће доставити информације у разумном року, али у сваком случају у року од 14 дана од датума захтева, уколико такав захтев није у супротности са позитивним прописима и/или овим Уговором.

Након пуштања система у пробни рад, Наручилац ће благовремено известити Извршиоца о било каквим променама у његовим системима за потрошњу енергије или у количини потребне енергије, што ће утицати на рад Уговорних енергетских инсталација и усагласиће сва важна техничка питања са Извршиоцем. Ово се такође односи на техничке параметре испоруке, у мери у којој се они тичу Извршиоца.

Обезбеђивање приступа мрежи водоснабдевања и канализације

Наручилац ће обезбедити приступ на одговарајућој тачки или тачкама у мрежи водоснабдевања на градилишту где је могуће поставити прикључак ради снабдевања потребном свежом водом енергетског центра на градилишту.

Обезбеђивање приступа објектима

За време трајања овог Уговора, Наручилац ће обезбедити да Извршилац или његови Овлашћени представници могу неометано да улазе у простор/објекат/просторије у мери у којој је то неопходно за коришћење права Извршиоца и испуњење његових обавеза које произилазе из овог Уговора.

Заступници Наручиоца исто тако имају, а Извршилац ће обезбедити да Наручилац има, у погледу Уговорног објекта и било којих просторија Извршиоца и његових подизвођача, право приступа током уобичајеног радног времена, релевантним просторијама и објектима који чини део Уговорног објекта или некој удаљеној локацији где се Уговорни објекат прати у циљу инспекције, прегледа и прикупљања података и општег надзора Уговора. Наручилац поред тога има право приступа таквим просторијама и објектима уз најаву дату у кратком року Извршиоцу и под извођачима, без навођења конкретног разлога или прибављања дозволе од Извршиоца или подизвођача, у мери у којој је ово неопходно ради отклањања опасности.

Наручилац ће дозволити корићење Извршиоцу, за све време Уговорног периода (припремни период, период имплементације и период главне обавезе), потребаног простора, инсталационог простора, ревизионе/цевоводне трасе и приступне путеве на градилишту и у објектима Наручиоца искључиво у циљу испоруке и дистрибуције топлотне енергије и за рад на модернизацији и мерама уштеде енергије на страни потрошње Уговорних енергетских инсталација које су наведене у Прилогу 2.

ПРОЦЕДУРЕ И АКТИВНОСТИ

Дневници активности

Опште одредбе

Извршилац има обавезу да води дневнике активности и у Припремном периоду, у Периоду имплементације и Периоду Главне обавезе.

Дневници активности морају бити лако доступни сваком Овлашћеном представнику Уговорних страна за време читавог Уговорног периода.

Извођење Припремних активности у Припремном периоду и Активности имплементације у Периоду имплементације и Активности главне обавезе у Периоду Главне обавезе од стране Извршиоца потврђују се верификацијом Дневника активности у Припремном периоду и Дневника активности у Периоду имплементације и Дневника активности у Периоду Главне обавезе од стране Овлашћеног представника Наручиоца.

Дневник активности у Припремном периоду потврђује се печатом и потписом Уговорних страна након што су извршене од стране Извршиоца све Припремне Активности предвиђене овим Уговором, односно Дневник активности у Периоду имплементације се потврђује печатом и потписом Уговорних страна након што су од стране Извршиоца извршене све Активности имплементације предвиђене овим Уговором.

Да би се избегла недоумица, Дневник активности у Припремном периоду се неће потврђивати пре прописног прибављања правоснажне грађевинске дозволе или друге дозволе неопходне за започињање грађевинских радова, уколико су исте прописане важећим прописима тј. Дневник активности у Периоду имплементације се неће потврђивати пре прописног прибављања правоснажне употребне дозволе, ако је прибављање исте предвиђено важећим прописима.

Дневник активности у Припремном Периоду

Дневник активности у Припремном периоду ће евидентирати све Припремне Активности Извршиоца, а нарочито оне које се односе на:

- Временско планирање и рокове, прибављање дозвола, одобрења, мишљења и техничких услова од ОДС и/или ОДГ и/или ОТГи /или ЈКП и/или ИЕЕ, ЛПГ и/или НГСП израду техничке документације и техничку ревизију.

- Прибављање правоснажне грађевинске дозволе и/или друге дозволе која омогућава започињање активности имплементације, уколико је прибављање таквих дозвола неопходно у конкретном случају према важећим прописима.

Дневник активности у Периоду имплементације

Дневник активности у Периоду имплементације евидентира све активности Извршиоца које представљају Активност иимплементације по овом Уговору, а нарочито оне које се односе на:

- Грађевинске радове, уградњу инсталација и њихових делова, или опреме у Уговореном објекту, одржавање и замену инсталација, делова инсталација или опреме у Уговорном објекту, прописно одлагање неисправних и/или замењених инсталација, њихових делова и опреме, стручни надзор над радовима, техничку контролу радова;

- Пуштање у пробни рад изведених радова, уграђене опреме, инсталација и/или делова инсталација, у складу/и уколико је то предвиђено важећим прописима;

- Технички пријем радова и активности потребних Наручиоцу за прибављање правоснажне употребне дозволе, уколико је то прописано важећим прописима, и друге обавезе потребне за Активности имплементације.

Дневник активности у Периоду Главне обавезе

Дневник активности у Периоду Главне обавезе бележи све активности Извршиоца у Периоду Главне обавезе, а нарочито активности које се односе на:

- Потрошњу енергената.

- Производњу и испоруку топлотне енергије.

- Превентивно и интервентно одржавање и оправку Уговорних енергетских инсталација укључујући бројила и мерну опрему.

- Уградњу додатне опреме након почетка Периода Главне обавезе.

- Резултате обавезних редовних контрола Уговорних енергетских инсталација (као што је контрола емисије отпадних гасова, контрола котлова/судова под притиском, контрола система за грејање/климатизацију, контроле заштите здравља и безбедности на раду, итд.).

- Документацију о свим обављеним испитивањима и истраживањима које Извршилац спроводи у року Периода Главне обавезе.

- Документацију о свим активностима сервиса за отклањање кварова по позиву (снимке примљених позива и пружених услуга).

- Документацију о утрошку електричне енергије од стране Уговорних енергетских инсталација.

- Документацију о мазивима, хемикалијама и утрошеној води од стране Уговорних енергетских инсталација.

- Документацију о прекидима напајања.

- Додатне радове које је изричито наредио Наручилац.

Подстицаји, бесповратна средства и олакшице

Уговорне стране се обавезују да ће међусобно сарађивати приликом подношења захтева за бесповратна средства, подстицаје, финансирање или попусте, ако таквих буде. Извршилац ће подносити захтеве Наручиоцу да подноси захтеве за добијање подстицаја, финансијских средстава, рефундација, попуста и трговачких попуста за које Уговорне енергетске инсталације испуњавају услове и које би могле да умање инвестиционе трошкове.

Важни критеријуми за извођење Припремних активности и активности имплементације

Припремне Активности и Активности имплементације Извршиоца се сматрају завршеним само уколико су у складу са критеријумима квалитета наведеним у Уговору, који ће бити потврђени потписом Наручиоца на Дневнику активности у Припремном периоду тј. На Дневнику активности у Периоду имплементације.

Припремне активности и Активности имплементације треба нарочито да испуњавају следеће критеријуме:

- Ове активности треба да буду изведене у складу са законом, техничким и другим прописима Републике Србије и за такве активности морају бити прибављене одговарајуће дозволе, одобрења и сагласности и мора се вршити стручни надзор радова, техничка контрола и пријем радова и, по потреби, прибавити одговарајуће правоснажне грађевинске, употребне и друге дозволе потребне за изградњу и касније коришћење Уговорних енергетских инсталација;

- Избор оптималног решења у складу са захтеваним радним карактеристикама, узимајући у обзир постојећу ситуацију и услове коришћења, а посебно трошкове одржавања примењених Уговорних енергетских инсталација након истека Уговора, при чему они не смеју бити неразумни и морају бити у складу са најбољом тржишном праксом у одговарајућим областима са којима се могу поредити;

- Функционална усклађеност са постојећим инсталацијама и компонентама у Уговорном објекту;

- Усклађеност са техничким условима ОДС и/или ОДГ и/или ОТГ и/или ЈКП и/или ИЕЕ, ЛПГ и/или НГСП у циљу остваривања прикључења на наведене мреже, уколико је Уговорни објекат повезан на електроенергетске/гасне мреже локалних ОДС, и/или ОДГ, и/или ОТГ, и/или топловодну и/или мрежу водоснабдевања ЈКП и/или ИЕЕ, ЛПГ и/или НГСП мрежама и системима;

- Поштовање позитивних прописа и важећих стандарда комфора и других релевантних стандарда за конкретни Уговорни објекат;

- Једнообразност квалитета и Исправност функционисања примењених Уговорних енергетских инсталација без скривених (правних И физичких) недостатака/мана и других материјалних недостатака; и

- Извођење техничких активности на такав начин да корисници Уговорног објекта не буду ограничени у коришћењу таквог објекта више него што је основано неопходно.

Препреке за реализацију Уговорних енергетских инсталација

Извршилац мора да уложи све разумне напоре да утврди препреке за реализацију Уговорних енергетских инсталација и да предложи начин отклањања таквих препрека када је то могуће. Извршилац се не може сматрати одговорним за било какве препреке које објективно није било могуће идентификовати у току Припремног периода, чак ни уз примену потребног степена дужне пажње од стране Извршиоца.

Исправно одлагање неисправних и/или замењених инсталација

Извршилац о свом трошку врши одлагање инсталација, делова инсталација или друге опреме и материјала свих врста који су неисправни/мањкави или замењени у току Периода имплементације и/или у току одржавања примењених Уговорних енергетских инсталација у Уговорном објекту, у складу са важећим прописима о одлагању комуналног, опасног и другог отпада, осим уколико Наручилац жели да их употреби у друге сврхе.

У случају да Наручилац жели да прода опрему или материјали, Наручилац у целости задржава корист од такве трансакције.

Услучају да Наручилац жели да поново искористи опрему или материјал у неком другом објекту који није обухваћен овим Уговором, Извршиоцу за то не припада никаква накнада.

Записник о прегледу

Одмах по завршетку свих Активности имплементације изузев пуштања у пробни рад и пре самог пуштања у пробни рад према члану 7.7 овог Уговора, Уговорне стране ће извршити заједнички преглед свих Уговорних енергетских инсталација уграђених од стране Извршиоца према Уговору (укључујући И његове Прилоге), ради потврђивања спремности за њихово пуштање у рад и припремиће и потписати Записник о прегледу („Записник о прегледу“), као доказ извршеног прегледа.

Уколико Уговорне енергетске инсталације нису спремне за пуштање у рад, Извршилац је дужан да их о свом трошку оспособи, поправком свих недостатака у року од месец дана од датума када је обављен преглед из става 1 овог члана.

У случају да Извршилац не Изврши активности из става 2 овог члана у утврђеном року, наведене активности ће бити организоване од стране Наручиоца, а Извршилац ће у том случају бити обавезан да надокнади Наручиоцу трошкове у периоду док се такви недостаци и откази не отклоне, као и да надокнади Наручиоцу сву претрпљену штету.

Наручилац не може условљавати исплату било каквих постојећих потраживања Извршиоца захтевом да се отклоне сви недостаци и мане Уговорних енергетских инсталација.

У сваком случају, обавеза Извршиоца да обештети Наручиоца сходно овом члану не може прећи износ стварне штете коју је Наручилац претрпео.

Пуштање у пробни рад реализованих Уговорних енергетских инсталација

Наручилац ће имати обавезу да дозволи пуштање у пробни рад Уговорних енергетских инсталација искључиво након њиховог завршетка и отклањања свих недостатака и пропуста, што се доказује потписом Наручиоца на Записнику о прегледу.

Да би се избегла свака сумња, Период Главне обавезе не може отпочети пре него што:

- пуштање у пробни рад не буде прописно завршено,

- сви недостаци и пропусти Уговорних енергетских инсталација (искључујући мање грешке које нису релевантне за правилно функционисање Уговорних енергетских инсталација) који су утврђени након пуштања у пробни рад не буду отклоњени (ако такви постоје),

- се прибави правоснажна употребна дозвола, уколико је њено прибављање предвиђено важећим прописима, и

- Уговорне стране потврде Дневник активности у Периоду имплементације.

Пренос својине

Својина над инсталацијама, деловима инсталација, односно опреми коју Извршилац буде инсталирао или на други начин уградио у Уговорни објекат током реализације Уговорних енергетских инсталација прелази на Наручиоца пошто Уговорне стране потврде Дневник активности у Периоду Главне обавезе и када наступи крај Период Главне обавезе.

Одржавање Уговорних енергетских инсталација

Извршилац се обавезује да обезбеди добро извршење посла и правилно функционисање позиција из овог Уговора (инсталација, делова инсталација и уграђене опреме) током Уговорног периода, како је предвиђено у члану 5.3.3, 5.4.3 и другим одредбама овог Уговора и да се постара за испоруку енергије. Током Уговорног периода, Извршилац се обавезује да одржава Уговорне енергетске инсталације уграђене у Уговорни објекат у складу са важећим прописима и стандардима и у складу са пројектом одржавања инсталација и објекта, који чини саставни део пројектне документације, што неће ограничавати конкуренцију код набавке резервних делова за Уговорне енергетске инсталације, којима се замењују Уговорне енергетске инсталације.

Извршилац је дужан да примени све техничке, административне и организационе мере током Уговорног периода, на свим инсталацијама, деловима инсталација И опреми ради одржавања или обнове функционалног стања.

Осим када је то одговорност и Наручиоца, у случају да након почетка Периода Главне обавезе и све до краја Уговорног периода дође до неправилности у функционисању инсталација, делова инсталација и опреме која је део Уговорних енергетских инсталација, Извршилац сноси трошкове замене и других штета које проистекну из таквог недостатка у функционисању Уговорних енергетских инсталација (оштећења објекта, немогућност реализације других мера уштеде, итд.).

Примопредаја Уговорних енергетских инсталација на завршетку Уговора

Извршилац гарантује да ће у тренутку примопредаје, Уговорне енергетске инсталације бити у добром општем стању што је резултат испуњавања обавезе Извршиоца у погледу одржавања.

Извршилац је обавезан да преда системе у стању које се, узимајући у обзир нормално хабање, може сматрати  прикладним за коришћење. У случају постојања сумње да ли стање система испуњавају захтеве стандарда, оцена ће се вршити у складу са критеријумима и важећим стандардима, у тренутку оцене.

Извршилац мора предати сву документацију за систем и нема право да документацију задржи.

Три месеца пре истека уговора, обе Уговорне стране ће извршити преглед свих делова енергетских система и њихове спремности за примопредају и у потврду тога ће документовати резултате прегледа у извештају о прегледу који потписују обе Уговорне стране. Уколико инсталације и опрема коју је испоручио и/или којом је управљао Извршилац није спремна за примопредају, Извршилац мора да је доведе у такво стање о властитом трошку.

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈЕ

Извршилац гарантује да системи и опрема коју је он уградио имају карактеристике које се уобичајено очекују и да су у складу са добром инжењерском праксом и одговарајућим техничким стандардима и прописима. Извршилац гарантује добро извршење радова и правилно функционисање позиција из овог уговора (инсталација, делова инсталација и уграђене опреме).

Гарантни период почиње да тече у тренутку почетка Периода Главне обавезе и траје до краја Уговорног периода.

Наручилац, поверава Извршиоцу сва права из техничких/финансијских гаранција које дају треће стране за Уговорне енергетске инсталације. У обиму у коме то дозвољава важећи закон, Извршилац преузима одговорност за реализацију свих одштетних захтева по основу таквих техничких/финансијских гаранција.

НАКНАДА И ПЛАЋАЊЕ, МЕРЕЊЕ ПОТРОШЊЕ ЕНЕРГИЈЕ

Накнада – Општа правила

По прихвату Дневника активности у Периоду имплементације, Извршилац стиче право на накнаду (Н) током целог Периода Главне обавезе. Накнада Извршиоцу почиње да се плаћа са даном почетка извршења Главне обавезе и обрачунава се месечно. Накнада се фактурише Наручиоцу у виду једне обједињене накнаде, на обједињеном рачуну. Обједињена накнада у било ком месецу (т) ће се обрачунавати на основу и састојаће се од:

а) Основне накнаде (ОН) изражене у еврима/месец,

б) Варијабилна накнаде (ВН) израженог у еврима/месец.

Обједињена накнада за испоручену топлотну енергију ће се обрачунавати за сваки месец на основу формуле:

Нт=ОНт+ВНт

Где је:

- Нт – Обједињена накнада за топлотну енергију за обрачунски месец

- ОНт  - Основна накнада за топлотну енергију за обрачунски месец

- ВНт – Варијабилна накнада за топлотну енергију за обрачунски месец

Накнаде и цене се обрачунавају и изражавају у еврима.

За формирање рачуна за испоручену топлотну енергију за први месец, примењују се цене Основне накнаде и Јединичне цене топлотне енергије дате у званичној понуди Најбољег понуђача и то:

1) Основна накнада (ОН) која важи за први месец износи __________евра/месец (са ПДВ-ом);

2) Јединична цена топлотне енергије која важи за први месец износи _______    ____ евра/кWh (са ПДВ-ом).

Основна накнада

Извршилац ће имати право на Основну месечну накнаду за топлотну енергију (ОНт) за одговарајући обрачунски месец (т) уколико је извршио/обезбедио следеће:

- непрекидну доступност система за производњу топлотне енергије како је дефинисана у члану 5 овог уговора током обрачунског месеца,

- одговарајуће функционисање и одржавање уговорних енергетских инсталација и све задатке и услуге предвиђене у члану 5.4.3. овог Уговора.

Основна накнада представља јединствени износ који се односи на све Уговорене објекте заједно. Основна накнада, изражава се у еврима/месец. Основна накнада се наплаћује од стране Извршиоца Наручиоцу сваког месеца. Основна месечна накнада варира у складу са стопом кретања цена на мало у евро зони (HICP), и стога се обрачунава сваког месеца, почевши од другог месеца периода трајања Главне обавезе према следећој формули:

ОНт =ОН0 (1+iт)

Где су:

- ОНт - основна накнада за топлотну енергију за обрачунски месец

- ОН0 - основна накнада за топлотну енергију за претходни месец

- iт - месечна стопа кретања цена на мало у евро зони (HICP) за месец који претходи месецу за који се врши индексција. Наведена стопа инфлације се утврђује на основу званичних података Европске Централне Банке. Извор је www.eccb.europa.еu/stats/prices/hicp/html/inflation.еn.html.

Основна месечна накнада за први месец је наведена у члану 9.1 и она представља основу за обрачун накнаде у другом месецу.

Варијабилна накнада

Извршилац ће имати право на варијабилну накнаду у вези са пружањем услуге испоруке топлотне енергије као што је предвиђено чланом 5.4.3. овог Уговора.

Варијабилна накнада треба да буде заснована на износу испоручене топлотне енергије (измереном у кWh) у сваком обрачунском месецу помноженом са Јединичном ценом за топлотну енергију (ЈЦ), као што је описано у следећој формули:

ВНт  =  Тт  x  ЈЦт

Где је:

- ВНт  - варијабилна накнада за испоручену топлотну енергију за обрачунски месец,

- Тт – износ испоручене топлотне енергије за обрачунски месец на месту преноса енергије изражен у кWh,

- ЈЦт  – јединична цена топлотне енергије за обрачунски месец изражена у еврима/кWh.

Износ потрошене и испоручене топлотне енергије (Тт) ће бити одређен мерењем у кWh, који су очитани на инсталираном мерачу количине испоручене енергије, у складу са чланом 9.4 овог Уговора.

Јединична цена топлотне енергије (ЈЦ) варира у складу са кретањем тржишне цене предметног енергента који се користи у Уговорним енергетским инсталацијама, тачније са ценом природног гаса.

Јединична цена изражава се у еврима/кWh и обрачунава се  сваког месеца, почевши од другог месеца периода трајања Главне обавезе према следећој формули:

ЈЦт = ЈЦ0 * (Гт/Г0)

Где су:

- ЈЦт – јединична цена топлотне енергије за текући месец,

- ЈЦ0 - јединична цена топлотне енергије за претходни месец,

- Гт - цена природног гаса по м3 која је истакнута на рачуну испорученом од добављача природног гаса за обрачунски месец,

- Г0 – цена природног гаса по м3 која је била истакнута на рачуну испорученом од добављача природног гаса за претходни месец.

Јединична цена топлотне енергије за први месец је наведена у члану 9.1 и она представља основу за обрачун накнаде у другом месецу.

Мерење потрошње енергије

Мерење потрошње енергије служи у сврхе обезбеђења основе за фактурисање количина испоручене енергије, и обезбеђења података за израду енергетског биланса и оптимизацију.

Количина испоручене топлотне енергије се мери директно испред тачке преноса топлотне енергије помоћу званично калибрисаних мерача утрошка топлотне енергије, које ће Извршилац уградити, одржавати и очитавати у редовним интервалима о свом трошку.

Извршилац треба да обавља очитавање потребне вредности са тих мерача у року од 3 радна дана од краја сваког месеца. Наручиоцу ће такође бити дозвољен приступ до мерача ради праћења потрошње.

Пенали због неизвршења и прекида енергетског снабдевања

Уколико Извршилац, из разлога у оквиру своје одговорности, не обезбеди нужно грејање у складу са чланом 5.4.3.5, Наручилац има право да, уз достављање Извршиоцу обавештења о планираним даљим корацима, обезбеди резервно грејање. У том случају Извршилац ће платити Наручиоцу пенале у вредности једнакој двоструком износу трошкова потрошеног горива од стране Наручиоца, за цео период резервног грејања.

Плаћање Накнаде

Од почетка Периода Главне обавезе, Извршилац има право на обједињену месечну накнаду.

Првог радног дана након дана очитавања, Извршилац врши обрачун накнаде за испоручену топлотну енергију за претходни месец. Овај дан је дан обрачуна, у односу на који се узимају вредности потребне за обрачун. Извршилац је дужан да обрачун изврши у складу са одредбама Уговора.

За сваки обрачунски период у трајању од једног месеца током Периода Главне обавезе, плаћање накнаде се врши, на основу рачуна издатог од стране Извршиоца. Извршилац доставља Наручиоцу обједињени рачун за испоручену топлотну енергију до 10-ог дана у месецу за претходни месец.

У року од три дана од пријема рачуна, Наручилац има право приговора на рачун или елементе који га формирају. У том случају у року од три дана обе Уговорне стране морају сагласно решити приговор. У случају немогућности постизања договора, примениће се одредбе Уговора које регулишу овакве ситуације.

Фактурисање се врши у динарској против вредности по средњем курсу евра Народне Банке Србије на дан издавања уредне фактуре.

Услови плаћања

Наручилац је сагласан да плати све неспорне доспеле износе по овом Уговору у року [30 дана] од дана пријема фактуре од стране Извршиоца.

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА ОБАВЕЗА ИЗ УГОВОРА

  - Обезбеђење извршења обавеза Извршиоца

Сврха, врста и износ обезбеђења

Да би се осигурало извршење активности у Припремном периоду и у Периоду имплементације, Извршилац има обавезу да обезбеди банкарску гаранцију за добро извршење у износу од 10% од вредности Укупних трошкова који се односе на Период имплементације, а као што је предвиђено у Понуди. Укупна вредност банкарске гаранције је израчуната према следећој формули:

Укупни трошкови у Периоду имплементације  x 0,10

Извршилац обезбеђује и доставља Наручиоцу оригиналну банкарску гаранцију поменуту у ставу 1 овог члана најкасније 30 дана по потписивању Уговора, са важношћу која истиче месец дана од започињања Периода Главне обавезе.

Да би се осигурало извршење активности у Периоду Главне обавезе тј. несметана испорука потребне количине топлотне енергије и ради обезбеђења плаћања уговорне казне у Уговорном периоду времена, Извршилац има обавезу да обезбеди бланко соло меницу за добро извршење у износу од 10% од укупне вредности Основне годишње накнаде за целокупан Период Главне обавезе. Укупна вредност менице је израчуната према следећој формули:

Основна годишња накнада x број година Периода коришћења x 0,10

Извршилац обезбеђује и доставља Наручиоцу бланко соло меницу поменуту у ставу 3 овог члана најкасније на датум започињања Периода Главне обавезе. Важност те менице почиње с последњим датумом гаранције из става 1 овог члана, а истиче месец дана након краја Периода Главне обавезе. У случају да Извршилац не обезбеди бланко соло меницу за осигурање извршења услуге испоруке најкасније до датума започињања Периода Главне обавезе, Наручилац има право да активира гаранцију из става 1 овог члана. Ради избегавања сваке сумње, Извршилац остаје у обавези да достави меницу из става 3 овог члана, а уколико ту обавезу не изврши ни у року од месец дана од дана активирања гаранције из става 1 овог члана, Наручилац има право на раскид Уговора и накнаду штете коју због тога трпи.

Битни делови гаранције

Извршилац ће обезбедити банкарске гаранције из члана 11.1.1. Уговора које су:

- издате на име Наручиоца,

- безусловне,

- неопозиве,

- плативе на први позив,

- наводе искључиву судску надлежност за спорове који проистекну из односа гаранције према централи/месту пословања Наручиоца.

Повраћај гаранције

У року од осам дана од датума истека гаранције која осигурава извршење активности у  Припремном периоду и у Периоду Главне обавезе, тј. гаранције која осигурава извршење испоруке енергије, одговарајућа гаранција ће бити враћена Извршиоцу.

Обезбеђење извршења обавеза Наручиоца

Да би се обезбедило плаћање Извршиоцу накнаде везане за учинак сходно Уговору, Наручилац има обавезу да достави Извршиоцу бланко соло менице. Број издатих меница мора бити једнак броју година трајања Уговора.

Приватни партнер ће сваке године издавати Јавном партнеру бланко соло меницу на износ 3 % од процењене вредности јавне набавке на име доброг извршења посла у главном периоду.

Наручилац има обавезу да достави Извршиоцу менице, прописно оверене и потписане од стране Овлашћеног представника Наручиоца, као и сву осталу потребну документацију према законима Републике Србије који се односе на менице.

Након истека Уговора, Извршилац има обавезу да Наручиоцу врати све некоришћене менице.

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

У мери у којој је то дозвољено по српском закону, Извршилац ће задржати ауторско право и друга права интелектуалне својине над пројектним документима за Уговорне енергетске инсталације које је сачинио Извршилац или је сачинио у име Извршиоца било који од његових подизвођача или испоручилаца. Извршилац и његови подизвођачи и испоручиоци ће задржати своја одговарајућа права интелектуалне својине над било којим и свим патентима, заштитним знацима, пројектима/дизајном, ауторским правима, знањем и умећем (know-how), поверљивим информацијама и другим правима интелектуалне својине која се користе или намеравају да се користе у сврхе пројектовања, изградње, реализације, функционисања, одржавања, праћења и коришћења Уговорних енергетских инсталација.

одговорност  и осигурање

Извршилац ће поштовати све важеће прописе из области безбедности и здравља на раду. Извршилац има дужност да осигура да његове активности не проузрокују никакву опасност по трећа лица.

Извршилац ће бити финансијски одговоран за све штете које претрпи Наручилац (што такође не искључује Овлашћене заступнике Наручиоца или његове запослене) или трећа лица и које проистекну из функционисања Уговорних енергетских инсталација или из активности Подизвођача које ангажује Извршилац, у мери прописаној законом. У случају мање непажње, та финансијска одговорност је ограничена на стварне штете, а надокнада за губитак потенцијалне добити је искључена.

Извршилац није финансијски одговоран да надокнађује штете које је проузроковао Наручилац или његови службеници. Такође, Наручилац није финансијски одговоран да надокнађује штете које је проузроковао Извршилац или његови службеници (осим уколико није другачије утврђено у овом Уговору).

Извршилац ће организовати, током трајања Уговорног периода, осигурање Уговорних енергетских инсталација до вредности њихове замене – од пожара, олуја, поплаве, земљотреса и свих других ризика који су нормално покривени по сједињеној полиси.

Поред тога, Извршилац ће прибавити полису осигурања за покриће могућих штета које проистекну из његових активности као оператера Уговорних енергетских инсталација или које настану из система и опреме за коју је он задужен. Износи покривени осигурањем ће бити:

- за личну повреду или смрт и

- за друге физичке штете и финансијске губитке (укључујући и штету на Уговорном објекту).

Трошкове за напред поменута осигурања ће сносити Извршилац.

Уколико Извршилац не прибави осигурања поменута у овом члану на почетку Уговорног периода или не пружи Наручиоцу доказ о закљученим осигурањима и плаћеним премијама, Наручилац има право да независно закључи поменута осигурања, док ће се износ трошкова тих осигурања које плати Наручилац сматрати за потраживање Наручиоца које треба да плати Извршилац, и Извршилац ће бити обавезан да плати такав износ у року од 15 дана од датума његовог доспећа.

Наручилац је обавезан да осигура, током трајања Уговорног периода, Уговорни објекат (искључујући Уговорне енергетске инсталације уколико оне чине део истог) од свих ризика који су нормално покривени по сједињеној полиси.

Обе Уговорне стране ће поштовати све услове тих полиса осигурања.

Законска техничка гаранција или права у погледу штета Наручиоца нису ограничена овом одредбом.

Оштећење Уговорних енергетских инсталација

Уколико се Уговорне енергетске инсталације оштете неким осигураним ризиком и могуће је да се оне оправе или замене, средства од полисе осигурања ће се уложити у оправку  или замену и Извршилац ће надоместити сва недостајућа средства под условом да се сматра да је дати штетни догађај финансијска обавеза Извршиоца по одредбама овог Уговора.

СТУПАЊЕ У ПРАВА ПРАВНОГ ПРЕТХОДНИКА

Уколико се једна од страна потписница Уговора, у складу са Уговором или по закону, замени неким правним наследником, друга Уговорна страна је обавезна, без мењања своје сопствене одговорности за извршење Уговора и у мери у којој је то дозвољено по меродавном праву, да призна тог наследника као нову страну потписницу Уговора и да пренесе сва постојећа права и обавезе на тог наследника.

Обе Уговорне стране имају право да преносе своја права и дужности из овог Уговора у њиховој целости на неко треће лице. Ово подлеже сагласности те друге Уговорне стране. Преостала Уговорна страна не може да одбије сагласност на ту замену друге Уговорне стране без довољно оправдања.

Уколико једна од Уговорних страна крши обавезе у погледу преноса права и обавеза по овом Уговору неком правном наследнику, друга Уговорна страна има право да раскине Уговор без претходног обавештења и да захтева накнаду штета.

ИСТЕК УГОВОРА

Истек Уговора

Уговор истиче у тренутку завршетка Периода Главне обавезе, изузев у погледу одређених обавеза које по одредбама овог Уговора има да остану на снази после истека Периода Главне обавезе.

Ниједна Уговорна страна нема право да раскине Уговор једнострано пре његовог истека, изузев из оправданих разлога одређених према члану 15.1.

Раскид Уговора неће утицати на било које друге правне лекове на располагању Уговорним странама на основу Уговора.

Промене

Уколико инжењеринг, економски или законски услови или законски оквир по коме је овај Уговор договорен доживе материјалну измену, такву да више није разумно очекивати да једна од Уговорних страна поштује одредбе Уговора зато што Уговор какав јесте више не одговара првобитној намери те Уговорне стране да постигне поштену и правичну равнотежу својих економских интереса, онда та Уговорна страна у неповољном положају може да захтева корекцију Уговорних одредби како би се узеле у обзир те измењене околности.

РАСКИД УГОВОРА

Редован раскид пре краја Уговорног периода је искључен за обе Уговорне стране.

Раскид Уговора из оправданих разлога

Уговорне стране могу да раскину Уговор једнострано само из оправданих разлога, у складу са Законом о облигационим односима. Следећи случајеви ће се сматрати оправданим:

- виша сила у складу са одредбама члана 17., и

- Оправдано за Наручиоца

- уколико се не користе енергенти чије је коришћење договорено овим Уговором, а које је уместо тога замењено фосилним горивом;

- или уколико је Извршилац узео учешће у неконкурентним уговорима;

- уколико Извршилац постане, или се сматра неликвидним, или није у стању да испуњава своје доспеле обавезе из других разлога, укључујући и недостављање уговорених гаранција, или је у привременом стечајном поступку или стечајном поступку, или је предмет добровољне или принудне ликвидације.

- Оправдано за Извршиоца

- Наручилац намерно или грубом непажњом пропусти да испуни своје уговорне обавезе, или не изврши плаћање накнаде Извршиоцу по Уговору, а дуже од три узастопна месеца.

Обавештење о раскиду

Једнострани раскид Уговора и све друге активности везане за тај раскид (упозорења, идентификација рока за продужење важности Уговора и друге) морају да се сачине искључиво у писаном облику, уз обавештење најмање месец дана унапред.

Накнада штете због једностраног раскида

У случају да Наручилац раскине уговор у складу са одредбама које регулишу оправдане разлоге за једнострани раскид уговора, како је одређено у члану 16.1. овог Уговора, Наручилац ће имати право на накнаду стварне претрпљене штете у складу са важећим  законом.

У случају да Извршилац раскине Уговор у складу са одредбама које регулишу оправдане разлоге за једнострани раскид Уговора, како је одређено у члану 16.1. овог Уговора, Извршилац ће имати право на накнаду стварне претрпљене штете у складу са важећим  законом.

Уколико једна од Уговорних страна једнострано раскине Уговор без оправдања и супротно одредбама које регулишу оправдане разлоге за једнострани раскид Уговора,  друга Уговорна страна има право на надокнаду свих штета које су проистекле из тог једностраног раскида Уговора.

Страна која је својим радњама узроковала раскид Уговора дужна је да надокнади штету другој уговорној страни.

Висина штете износи:

- уколико до раскида дође у Припремном периоду, уговорна страна чијом је кривицом дошло до раскида, дужна је да другој страни надокнади сву проузроковану штету, као и штету у висини од 10% од укупне вредности Припремних радњи;

- уколико до раскида дође у периоду извршења Главних обавеза, страна чијом кривицом је дошло до раскида дужна је да другој страни надокнади сву проузроковану штету. Уколико је Наручиоц проузроковао једнострани раскид дужан је да Извршиоцу једнократно исплати целокупан износ фиксног дела накнаде за период почев од дана раскида па све до дана до када је Уговор иначе требало да буде на снази а инсталирана опрема после тога прелази у његово власништво. Уколико је Извршиоц узроковао једнострани раскид, инсталирана опрема прелази у власништво Наручиоца без обавезе  даљег плаћања фиксног дела.

ВИША СИЛА

Пропуст једне од Уговорних страна да испуни било које од одредби и услова овог Уговора неће довести до неког захтева једне Уговорне стране против друге, нити ће то бити посматрано као кршење овог Уговора, када тај пропуст потиче од више силе.

Виша сила, у оквиру значења става 1 овог члана, ће обухватати све непредвиђене и неизбежне догађаје изван контроле те Уговорне стране. У сваком случају виша сила ће обухватати сваки догађај, околност или комбинацију догађаја и околности које потпадају изван обухвата регуларних догађаја и околности, изван контроле једне Уговорне стране, то јест догађаје и околности које нису услед кривице или немарног чина или пропуста Уговорне стране, који су се појавили на дан, или после датума склапања овог Уговора, који ће имати утицај на права и обавезе које произилазе из овог Уговора, и чији утицај, чак и уз разумну дужну пажњу те Уговорне стране, није могао да буде предвиђен, спречен, умањен или ублажен.

Уговорна страна погођена вишом силом ће доставити писано обавештење другој Уговорној страни о догађајима  и/или околностима који представљају вишу силу у оквиру значења овог члана чим то буде разумно могуће након појаве таквих догађаја  и/или околности, у ком обавештењу ће та Уговорна страна такође назначити коју од њених одговарајућих обавеза је спречена да испуни у току трајања таквих догађаја и/или околности. После слања поменутог обавештења другој Уговорној страни, погођена Уговорна страна ће наставити да обавештава другу Уговорну страну у писаном облику о сваком даљем материјалном развоју догађаја и/или околности које представљају вишу силу по овом Уговору, што је пре разумно могуће, као и о разумно очекиваном датуму када ће погођена Уговорна страна моћи да настави да испуњава своје одговарајуће обавезе.

У току појаве догађаја или околности које представљају вишу силу унутар значења овог члана, Уговорни период ће бити привремено суспендован. Такође, обавезе из овог Уговора ће бити привремено суспендоване све до времена када догађаји и околности које представљају вишу силу престану да постоје.

После престанка више силе период трајања овог Уговора ће бити продужен за период који је једнак времену у коме је виша сила била на снази.

У случају да догађаји и/или околности које представљају вишу силу трају дуже од 120 узастопних дана, обе Уговорне стране ће имати право да једнострано раскину овај Уговор са моменталним дејством.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА И МЕРОДАВНО ПРАВО

Решавање техничких неспоразума

У случајевима неслагања Уговорних страна техничке природе из овог Уговора, то питање ће бити прослеђено на коначно решавање неком трећем лицу експерту или према потреби, сертификованом правном лицу, заједнички договореном и именованом од стране Извршиоца и Наручиоца у року од 15 дана од датума релевантног неслагања. Та трећа страна тако именована ће пресудити ту ствар у року од 30 дана од датума када су или Извршилац и/или Наручилац доставили тај захтев за решавање релевантне ствари том трећем лицу. Одлука поменутог трећег лица ће бити коначна и обавезујућа за Уговорне стране и накнаду за рад тог трећег лица на решавају те ствари ће платити страна која изгуби спор имајући у виду да ће трошкове за правне саветнике и остале трошкове сваке Уговорне стране који не представљају накнаду за рад тог трећег лица сносити свака одговарајућа Уговорна страна.

У току периода који почиње на датум када су Извршилац и/или Наручилац доставили том трећем лицу наведеном у ставу 1. овог члана захтев за решавање тог питања и који се завршава на датум када је усвојена одлука тог трећег лица, рок за извршење релевантних обавеза Уговорне стране ће бити суспендован.

У одсуству било каквог договора око именовања таквог трећег (медијатора), то неслагање може да се реши на начин утврђен у члану 17.2. овог Уговора.

Место решавања општих спорова и избор права и форума

Уговорне стране ће улагати све разумне напоре да мирним путем разреше све спорове, неслагања или захтеве који проистичу из или у вези са Уговором или неизвршењем уговорних обавеза, кршењем или неваљаношћу Уговора.

Уколико Уговорне стране не успеју на овакав начин да разреше све спорове, неслагања или захтеве који произађу из или у вези са Уговором или неизвршењем уговорених обавеза, кршењем или неваљаношћу Уговора, они ће бити коначно решени од стране стварно надлежног суда у Нишу.

ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ

Поверљивост

Уговорне стране потписнице Уговора неће откривати трећим лицима било какве информације којима добију приступ у вези са овим Уговором без сагласности друге Уговорне стране, осим уколико се од њих захтева по закону да открију такве информације.

Све измене или допунски уговори уз овај Уговор морају да се сачине у писаном облику. Овај захтев за писану форму може једино да се укине или поништи у писаном облику.

Уколико било која одредба овог Уговора јесте или постане неважећа или немогућа да се испуни, то неће погађати пуноважност преосталих одредби. Уговорне стране су сагласне да ће, у случају да је било која одредба Уговора неважећа, она бити замењена неком одредбом која најбоље усклађена са комерцијалном сврхом те неважеће одредбе. Исти принцип важи уколико се у извршењу овог Уговора открије неки пропуст који захтева договор.

Уколико било која тачка која захтева договор ненамерно није договорена у овом Уговору, Уговорне стране су сагласне да исправе тај пропуст тако што ће додати неки допунски уговор, који је компатибилан са овим Уговором.

Одредбе уговора имају предност пред свим законским прописима, укључујући и оне који су последица закона који се усвоје или измене у будућности, у мери у којој такви прописи нису обавезујући.

Овај Уговор је сачињен у 4 идентичних копија, од којих ће 2 задржати свака Уговорна страна.

___________________

[Унесите место и датум потписивања]

| За Наручиоца: | За Извршиоца: |
| --- | --- |
| ____________________ | __________________ |
| (Печат и потпис Овлашћеног представника) | (Печат и потпис Овлашћеног представника) |

ПРИЛОГ 1 УГОВОРА

УГОВОРНИ ОБЈЕКТИ

| Р.бр. | ОБЈЕКАТ | Назив објекта и број из листа непокретности Службе за катастар непокретности бр. 952-1/2018-9561 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Управа | зграда здравства 448/1 обј. Бр. 1 |
| 2. | Дом културе | зграда здравства дом културе 442/1 обј. Бр. 14 |
| 3. | Кухиња | зграда здравства кухиња са пекаром 442/1 обј. Бр. 13 |
| 4. | Магацин техничке робе | зграда здравства магацински простор 442/1 обј. Бр. 20 |
| 5. | Хостел | зграда здравства лабораторија 442/1 обј. Бр. 12 |
| 6. | Пријемно одељење | зграда здравства - пријемно одељење 442/1 oбј. бр. 6 |
| 7. | Клиника и котларница на течно гориво | зграда здравства - клиника за психијатрију 442/1 обј. Бр. 7 |
| 8. | Женско одељење продуженог третмана Женско одељење полуинтензивног третмана | зграда здравства -,,Ц" мушко 442/1 обј. Бр. 3 |
| 9. | Објекат без тренутне намене | зграда здравства - ,,Ц" женско 442/1 обј. Бр. 4 |
| 10. | Женско форензичко одељење | зграда здравства - Инфективно 442/1 обј. Бр. 8 ,9 и 10 |
| 11. | Геронтопсихијатрија пријемно одељење | зграда здравства 568/4 обј. Бр. 1 |
| 12. | Мушко одељење продуженог третмана | зграда здравства 568/3 обј. Бр. 1 |
| 13. | Ложионица на чврсто гориво | зграда здравства - ложионица 442/1 обј. Бр. 16 |
| 14. | Перионица | зграда здравства - перионица 442/1 обј. Бр. 15 |
| 15. | Одељење за алкохолизам и наркоманију Одељење геронтопсихијатрија I | зграда здравства - ,,Д" одељењ 442/1 обј. Бр. 5 |
| 16. | Форензичко мушко одељење | зграда здравства - судско одељење 442/1 обј. Бр. 11 |
| 17. | Одељење полуинтензивног психијатријског третмана Геронтопсихијатрија II | зграда здравства - ,,Б" женско 442/1 обј. Бр. 2 |
| 18. | Одељење радне рехабилитације Одељење психосоцијалне рехабилитације | зграда здравства - ,,Б" мушко 442/1 обј. Бр. 1 |
| 19. | Спортска хала | нема је у листу непокретности |
| 20. | Вила | зграда здравства 439 /1 обј. Бр. 1 |
| 21. | Гараже | објекат здравства - гаража 441/5 обј. Бр. 3 |

ПРИЛОГ 2 УГОВОРА

ТЕХНИЧКИ ПРИЛОЗИ

Главна намена овог документа је идентификација најоптималнијег техничког решења које би допринело повећању енергетске ефикасности, комфора и квалитета снабдевања топлотном енергијом предметних објеката Специјалне болнице за психијатријске болести „Горња Топоница“ (Прилог 1 Уговора), уз смањење трошкова за функционисање и одржавање система производње топлоте. Предложено решење омогућава већу економичност и поузданост у раду грејног система, те има значајан утицај на повећање угодности и услова боравка у објекту.

Обим пројекта и предложених мера енергетске ефикасности:

      - Мере реконструкције машинских инсталација

Главне инвестиционе радове у оквиру машинских инсталација представља изградња две монтажне гасне котларнице и њихово прикључење на постојеће инсталације грејања по објектима уз неопходну замену појединих деоница подземних цевовода. Котларнице предвидети као монтажне и за њихову конструкцију и облоге морају се употребити негориви елементи.

Детаљан опис машинских радова

Монтажна гасна котларница „Кухиња“

У оквиру зелене површине, северно од објекта Кухиње потребно је изградити гасну котларницу монтажног типа за потребе смештаја машинске опреме. Од неопходне опреме у оквиру котларнице потребно је предвидети уградњу:

Топловодни котао са опремом:

- Лежећи тропромајни топловодни котао за производњу вреле воде са максимално дозвољеном темперљатуром полазне воде од 110 оС, за сагоревање течног / гасовитог горива.

Номинални минимални капацитет котла: минимално 560 kW

Номинални степен искоришћења: 89%(Hs)/95%(Hi)

Са припадајућом пратећом сигурносном и запорном арматуром

-	Дигитална регулација рада котла са екраном у боји осетљивим на додир

-	Сет за заштиту од хладног краја котла – трокраки вентил

-	Комбиновани горионик: природни гас / гасно уље екстра лако са гасном рампом и пратећом арматуром

Парни котао са опремом:

-	Тропромајни котао за производњу паре до 1,0 бар надпритиска. За сагоревање гасног уља екстра лаког или природног гаса. Тело котла свеобухватно топотно изоловано крутом изолацијом.

Продукција паре: минимално 1.400 kg/h,

Дозвољени радни надпритисак: 0,5 – 1,0 бар

Топлотни капацитет котла: минимално 900 kW

Степен корисности: 91%

Са припадајућом пратећом сигурносном и запорном арматуром

Напојна пумпа,

Хладњак паре за узимање узорака

Електрокомандни орман за праћење, надзор и регулацију рада котла и термичке припреме воде, у самостојећој изведби. Орман се испоручује ожичен и фабрички испитан.

-	Постројење за термичку припрему воде, за термичку припрему напојне воде са делимичном дегазацијом за ниско притисне парне котлове.

Основна јединица укључује:

Напојни резервоар са уграђеним доводом паре за барботирање, са свим потребним прукључцима и постољем,

Топлотна изолација од минералне вуне у оплати од челичног лима дебљине 1мм, обојеног бојом по жељи инвеститора

Испоручује се хидраулички и електро повезан на заједничком челичном постољу

Уређај за дозирање корекционих хемикалија

Управљање радом постројења је из главног електро ормана котла

-	Хемијска припрема воде са самоиспирајућим механичким предфилтером

Аутоматски дуплекс уређај за омекшавање воденом протока 1,8 m3/h

Импулсни водомер

-	Комбиновани горионик: природни гас / гасно уље екстра лако са гасном рампом и пратећом арматуром

-	У обиму испоруке потребно је да су садржани сви апарати, уређаји, мерни и сигурносни елементи, арматуре и прикључци неопходни за исправно функционисање система.

Пратећа опрема котларнице:

-	Уређај за одржавање притиска – диктир систем, две диктир пумпе, микропроцесорска управљачка јединица, разводни орман аутоматике, комплет са припадајућом арматуром,

-	Хидрауличка скретница, топлотно изолована,

-	Цевна мрежа у оквиру котларнице израђена од челичних бешавних цеви према SRPS EN 10220:2005 или DIN 2448

-	Сва потребна арматура у оквиру котларнице (лептир вентили, неповратни вентили, одвајачи нечистоће и сл)

-	Димњачки системи за котлове

-	Извести снабдевање новопројектованих комбинованих горионика са лож уљем екстра лаким из постојећег подземог резервоара као алтернативно погонско гориво

-	Обезбедити електро напајање свих уређаја

-	Предвидети све неопходне елементе гасне котларнице у складу са Правилником о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница (техничке мере заштите од пожара, вентилација и ваздух за сагоревање, гасна опрема и сл.)

Радови на повезивању новопројектоване и постојеће опреме:

-	Извршити повезивање топловодне/парне инсталације новопројектованих котловских јединица са постојећим разводом према потрошачима,

-   Поставити нову топловодну инсталацију од челичних бешавних цеви у постојећем каналу од објекта Кухиње, односно котларнице, до објеката:

- зграда здравства - лабораторија 	 	    кат.парцела  442/1   обј. бр. 12

- зграда здравства - управа                         	    кат. парцела  448/1   обј. бр.   1

- зграда здравства дом културе                       кат. парцела 442/1  обј. бр. 14 и

-зграда здравства магацински простор          кат. парцела  442/1   обј. бр. 20

Од радова предвидети и све потребне грађевинске радове на ископу канала за полагање цевовода. Димензију топловода дефинисати на основу топлотних капацитета предметних објеката.

-	Секундарну постојећу инсталацију парног грејања по наведеним објектима прилагодити топловодном грејању.

Монтажна гасна котларница „Клиника“

У оквиру зелене површине, југоистично од објекта Клинике а у зони између објекта и ограде комплекса потребно је изградити гасну котларницу монтажног типа за потребе смештаја машинске опреме. Од неопходне опреме у оквиру котларнице потребно је предвидети уградњу:

Топловодни котао са опремом:

- Лежећи тропромајни топловодни котао за производњу вреле воде са максимално дозвољеном темперљатуром полазне воде од 110 оС, за сагоревање течног / гасовитог горива.

Номинални минимални капацитет котла: минимално 3.2 МW

Степен корисности при погону на природни гас: минимално 92% на 100% оптерећења

Са припадајућом пратећом сигурносном и запорном арматуром

-	Котловска регулација

-	Сет за заштиту од хладног краја котла са рециркулационом пумпом

-	Галерија са оградом и пењалицом

-	Комбиновани горионик: природни гас / гасно уље екстра лако са гасном рампом и пратећом арматуром

Парни котао са опремом:

-	Тропромајни котао за производњу паре до 1,0 бар надпритиска. За сагоревање гасног уља екстра лаког или природног гаса. Тело котла свеобухватно топотно изоловано крутом изолацијом.

Продукција паре: минимално 1.100 kg/h,

Дозвољени радни надпритисак: 0,5 – 1,0 бар

Степен корисности: 91%

Са припадајућом пратећом сигурносном и запорном арматуром

Напојна пумпа,

Хладњак паре за узимање узорака

Електрокомандни орман за праћење, надзор и регулацију рада котла и термичке припреме воде у самостојећој изведби. Орман се испоручује ожичен и фабрички испитан.

-	Постројење за термичку припрему воде, за термичку припрему напојне воде са делимичном дегазацијом за ниско притисне парне котлове.

Основна јединица укључује:

Напојни резервоар са уграђеним доводом паре за барботирање, са свим потребним прукључцима и постољем,

Топлотна изолација од минералне вуне дебљине 100 mm у оплати од челичног лима дебљине 1mm, обојеног бојом по жељи инвеститора

Испоручује се хидраулички и електро повезан на заједничком челичном постољу

Уређај за дозирање корекционих хемикалија

Управљање радом постројења је из главног електро ормана котла

-	Хемијска припрема воде са самоиспирајућим механичким предфилтером

Аутоматски дуплекс уређај за омекшавање воденом протока 1,8 m3/h

Импулсни водомер

-	Комбиновани горионик: природни гас / гасно уље екстра лако са гасном рампом и пратећом арматуром

-	У обиму испоруке потребно је да су садржани сви апарати, уређаји, мерни и сигурносни елементи, арматуре и прикључци неопходни за исправно функционисање система.

Пратећа опрема котларнице:

-	Уређај за одржавање притиска – диктир систем, две диктир пумпе, микропроцесорска управљачка јединица, разводни орман аутоматике, комплет са припадајућом арматуром,

-	Хидрауличка скретница, топлотно изолована,

-	Цевна мрежа у оквиру котларнице израђена од челичних бешавних цеви према SRPS EN 10220:2005 или DIN 2448

-	Сва потребна арматура у оквиру котларнице (лептир вентили, неповратни вентили, одвајачи нечистоће и сл)

-	Димњачки системи за котлове

-	Обезбедити електро напајање свих уређаја

-	Извести снабдевање новопројектованих комбинованих горионика са лож уљем екстра лаким из постојећег подземог резервоара као алтернативно погонско гориво

-	Предвидети све неопходне елементе гасне котларнице у складу са Правилником о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница (техничке мере заштите од пожара, вентилација и ваздух за сагоревање, гасна опрема и сл.)

Радови на повезивању новопројектоване и постојеће опреме:

-	Извршити повезивање топловодне/парне инсталације новопројектованих котловској јединица са постојећим разводом према потрошачима,

-	Извести нови систем цевовода за топловодно грејање (топловод), затим паровод са повратом кондензата и цевовод санитарне топле воде (СТВ), положен у нове канале, а све између котларнице „Клиника“ и котларнице „Дрвара“. Топловод и паровод предвидети од челичних бешавних цеви, а цевовод СТВ извести од челично–поцинкованих цеви са одговарајућом изолацијом и Al фолијом. Извести нов систем топловода од челичних бешавних цеви са одговарајућом изолацијом и Аl фолијом са полагањем у постојеће канале, а за снабдевање објеката:

- зграда здравства -,,Ц" мушко            		 кат. парцела  442/1 обј. Бр. 3,

- зграда здравства - ,,Ц" женско          		 кат. парцела  442/1 обј. Бр. 4 и

-  зграда здравства - пријемно одељење     	             кат. парцела  442/1  oбј. бр. 6

Од радова предвидети и све потребне грађевинске радове на ископу канала за полагање цевовода. Димензију цевовода дефинисати на основу топлотних капацитета предметних објеката / потрошача.

Kалориметар за мерење испоручене количине топлоте

Мерач утрошене количине топлоте (“калориметар”) мери количину испоручене топлоте. Код јавно-приватног партнерства овај мерач је главни елеменат за квантитативно билансирање односа приватног и јавног партнера. Калориметар се поставља на излазној грани котловских јединица и представљају границу између Јавног и Приватног партнера у смислу испоручене топлотне енергије.

Скица инсталисане опреме са границама разграничења опреме и инсталација уједно и одговорности Извршиоца и Наручиоца

Граница разграничења опреме и инсталација којом управља и одржава Извршиоц представљају сами објекти новопројектованих котларница. Изван објекта новопројектованих котларница управљање и одржавање инсталација је одговорност Наручиоца.

Скица са границама разграничења одговорности

Елементи нове гасне инсталације и гасних котларница

- Гасни прикључак, мерно-регулациона станица (МРС) и унутрашње гасне инсталације (УГИ)

Предуслов за функционисање гасних котлова је изградња новог гасног прикључака на постојећу гасну инфраструктуру, изградња мерно – регулационе станица (МРС) као и развод унутрашње гасне инсталације по комплексу психијатријске болести „Горња Топоница“.

Планирана локација МРС је на зеленој површини северно од објекта Клинике у зони при огради комплекса. МРС и гасовод су такође предмет пројекта и финансирања од стране Извршиоца. Капацитет МРС-а планирати према према укупним инсталисаним капацитетима котларница и важећим правилницима о гасним инсталацијама и гасним котларницама.

Предмет радова на гасним инсталацијама које су обавеза Приватног партнера представља извођење развода унутрашње гасне инсталације по комплексу болнице од излазног ПП вентила МРС до новопројектоване котларице објекта Клиника и објекта Кухиња. Поменути развод водити као подземни од HDPE цеви у складу са важећим прописима. На фасади гасних котларница предвидети брзозатварајући против пожарни – ПП вентил као и надземни развод од челичних цеви до котловских гасних рампи.

Мере реконструкције термичког омотача

Потребно је извршити изолацију фасада тако да коефицијенти пролаза топлоте нових санираних склопова не пређу максимално дозвољене вредности. Важећи Правилник о енергетској ефикасности зграда предвиђа максимални коефицијент пролаза топлоте за спољне зидове за реконструисане објекте у висини од Umax=0,40 W/m2K, тако да треба предвидети адекватну дебљину изолације како се ова вредност не би прекорачила. Изолацију предвидети од тврдо пресоване минералне вуне.

| Р.бр. | Садашњи назив одељења болнице: | Спратност | Површина фасаде без одбијених отвора (са урачунатом површином за обраду шпалетни) (м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пријемно одељење | Су+Пр+1 | 1.664 |
| 2 | Одељење Полуинтензивног психијатсријског третмана, Геронто психијатрија II | По+П+1 | 1.450 |
| 3 | Одељење Радне рехабилитације, Одељење психосоцијалне рехабилитације | По+П+1 | 1.440 |
| 4 | Женско одељење форензичке психијатрије | П | 780 |
| 5 | Женско одељење продуженог третмана, Женско одељење полуинтензивне неге | Пр+1 | 1.450 |
| 6 | Одељење за алкохолизам и наркоманију Одељење геронтопсихијатрије I | П+1 | 1.655 |
| 7 | Хостел | По+П+1 | 1.150 |
| 8 | Интерно одељење | П | 480 |
| 9 | Мушко одељење продуженог третмана | П | 480 |
|  | УКУПНО |  | 10.549 |

Предвиђене површине за постављање изолације

Предвиђена је изолација фасадних зидова укупне површине од 10.549 m2.

Прилог 3:

МОДЕЛ УГОВОРА О ЗАЛОЗИ

НА ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА

Закључен дана ____________  у ____________ између:

1. Специјална болница за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, Стевана Синђелића бр.39, 18202 Горња Топоница, Ниш, Матични број 07185367  ПИБ: 100619187, (даље: заложни поверилац), кога заступа _______________, с једне

и

2. _____________________, са седиштем у ______________________, матични број ________________, ПИБ _________________, кога заступа директор ______________, (даље: залогодавац), с друге стране

Уговорне стране константују следеће:

1)	Да је дана _________. године, између заложног повериоца и залогодавца  закључен Уговор о јавно приватном партнерству о снабдевању топлотном енергијом бр.________ од __________. године, по коме је залогодавац дужан да инсталира постројење за снабдевање топлотном енергијом, и обезбеди континуирано снабдевање топлотном енергијом произведеном из природног гаса (даље Главни уговор).

2)	Да је као средство обезбеђења за накнаду штете настале услед неизвршења обавеза преузетих Главним уговором, раскидом Главног уговора кривицом залогодавца, за накнаду штете за неплаћање уговорних казни као и за накнаду штете у случају да непосредно пре истека периода важења Уговора опрема није у функционалном стању за примопредају, предвиђено уписивање заложног права на опреми залогодавца, а по одлуци надлежног органа.

Члан 1.

Заложни поверилац и залогодавац (даље: уговорне стране), сагласно утврђују да је предмет овог уговора конституисање и заснивање заложног права на покретним стварима ради обезбеђења извршења обавеза Залогодавца преузетих по Уговору о јавно-приватном партнерству, закљученом са Заложним повериоцем, а који има за циљ уговорно испоручивање топлотне енергије по ESCO моделу.

Заложним правом обезбеђује се извршење обавезе залогодавца према заложном повериоцу а што представља реконструкцију дела система производње топлотне енергије и енергетску санацију термичког омотача објекта сагласно уговору и испоручивање топлотне енергије.

Уколико залогодавац не изврши обавезе у року и на начин из става два овог члана, уговорне стране су сагласне да заложни поверилац из вредности заложене ствари може наплатити износ главног дуга, камату, као и друге трошкове које има заложни поверилац ради наплате свог потраживања у износу од ______________________________ (максимални износ обезбеђеног потраживања).

Члан 2.

Ради обезбеђења новчаног потраживања заложног повериоца описаног у чл. 1 овог уговора, залогодавац даје у залогу покретну ствар у свом власништву, и то:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Члан 3.

Залогодавац је власник опреме из члана 1. овог уговора.

Процењена вредност опреме је ______ евра.

Залогодавац се обавезује да:

1)	заложном повериоцу достави податке о власништву на опреми која је предмет залоге;

2)	предмет залоге чува са пажњом доброг привредника;

3)	предмет залоге одржава у исправном стању и врши потребне поправке на њему;

4)	у случају продаје предмета залоге и преноса својине на друго лице, без одлагања поднесе регистрациону пријаву за промену података и ради регистрације заложног права на терет новог власника;

5)	у поступку намирења потраживања заложног повериоца са истим сарађује ради намирења његовог потраживања;

6)	се уздржи од радњи којим се може смањити вредност заложене опреме и да заложном повериоцу преда исправе неопходне за стицање државине на заложене ствари;

7)	заложном повериоцу надокнади штету коју он претрпи услед пропуста залогодавца у заштити и остваривању његових права из вредности заложене ствари.

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да залогодавац предмет залоге из члана 2. овог уговора:

- задржава у државини и може га употребљавати сагласно његовој намени;

- може издати у закуп или пренети својину на друго лице;

- може поново заложити.

Члан 5.

Залога настаје уписом у надлежни Регистар заложног права на покретним стварима и правима који води Републичка агенција за привредне регистре.

Потписивањем овог Уговора, залогодавац безусловно прихвата и изјављује да залога првог реда буде уписана у Регистар залога у корист заложног повериоца, у складу са овим Уговором.

Залогодавац се обавезује да у року од 8 дана од дана закључења овог уговора региструје заложно право на заложеној ствари/праву из члана 2. овог Уговора у Агенцији за привредне регистре, Регистру заложног права на покретним стварима и правима.

Уколико залогодавац не изврши обавезу из става 1. овог члана, сагласан је да заложни поверилац региструје заложно право по овом уговору.

Члан 6.

Залогодавац се обавезује да:

- о свакој промени адресе обавести заложног повериоца;

- у случају продаје предмета залоге и преноса својине на друго лице, без одлагања поднесе регистрациону пријаву за промену података и ради регистрације заложног права на терет новог власника.

Члан 7.

Уколико залогодавац не испуни своје обавезе сагласно одредбама Уговора о јавно приватном партнерству о снабдевању топлотном енергијом, уговорне стране су сагласне да заложна ствар пређе у власништво заложног повериоца, односно у случају да непосредно пре истека периода важења Уговора о реализацији ЈПП, опрема није у функционалном стању, накнади штету у  висини процењене вредности опреме из члана 2. овог Уговора.

У случајевима из претходног става, заложни поверилац дужан је да:

1)	препорученим писмом обавести залогодавца, и то на адресу уписану у Регистар залоге, о намери намирења из вредности предмета заложног права и

2)	затражи да се у Регистар залоге упише забележба да је започео поступак намирења.

Члан 8.

Залога установљена овим уговором гаси се 30 (тридесет) дана након истека Уговора  о јавно приватном партнерству о снабдевању топлотном енергијом.

Члан 9.

На правне односе који нису уређени овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар („Сл. гласник РС“ бр. 57/03, 61/05 и 64/06) и прописи којима се уређују облигациони и својинскоправни односи.

Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове решавају споразумно, а уколико се спорно питање не реши споразумно, уговарају надлежност стварно надлежног суда у Нишу.

Члан 11.

Овај уговор је сачињен у пет (5) истоветних примерака, од којих по два (2) задржава свака уговорна страна, а један (1) примерак ће бити достављен Регистру залоге, као правни основ за упис заложног права.

| ЗАЛОГОДАВАЦ _______________________ |  | ЗАЛОЖНИ ПОВЕРИЛАЦ ________________________ |
| --- | --- | --- |

XIII. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1.	Подаци о језику на којем понуда  мора бити састављена

Понуда се подноси на српском језику.

Сва документа, приватна или јавна, чији оригинални језик није српски, морају бити преведена на српски језик, оверена од стране судског тумача и предата уз примерак на оригиналном језику.

2.	Начин на који понуда мора бити сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу Понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

3. Рок за подношење понуде је 07.12.2018. године до 12 часова.

Понуђач понуду подноси непосредно (лично) или путем поште.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први  пут отвара.

Понуђач који је самостално поднео понуду  не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, до последњег дана отварања понуда до 12 часова.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Специјална болница за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, ул. Стевана Синђелића бр. 39 18202 Горња Топоница,,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку  –  Избор приватног партнера у пројекту јавно-приватног партнерства за уговорно испоручивање топлотне енергије по ESCO моделу, ЈН 48/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку  –  Избор приватног партнера у пројекту јавно-приватног партнерства за уговорно испоручивање топлотне енергије по ESCO моделу, ЈН 48/2018 -  НЕ ОТВАРАТИ” или

Опозив понуде за јавну набавку –  Избор приватног партнера у пројекту јавно-приватног партнерства за уговорно испоручивање топлотне енергије по ESCO моделу, ЈН 48/2018  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку - Избор приватног партнера у пројекту јавно-приватног партнерства за уговорно испоручивање топлотне енергије по ESCO моделу, ЈН 48/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Понуда мора да садржи:

-	доказе из члана 75. ЗЈН предвиђене конкурсном документацијом;

-	доказе из члана 76. ЗЈН предвиђене конкурсном документацијом;

-	изјаву понуђача о испуњавању услова из чл. 76. Закона у поступку јавне набавке;

-	изјаву понуђача о испуњавању услова из чл. 75. ст. 2. Закона у поступку јавне набавке;

-	гаранцију за озбиљност понуде: БЛАНКО МЕНИЦА, прописно потписана и оверена, која ће представљати средство обезбеђења за озбиљност понуде, са меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од процењене вредности јавне набавке без ПДВ-а

-	попуњен образац понуде;

-	попуњену спецификацију понуде;

-	образац трошкова припреме понуде;

-	попуњен образац изјаве о независној понуди;

-	оверен и попуњен модел уговора;

-	оверен модел уговора о залози.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани у целину, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачи листови, односно прилози а да се видно не оштете листови или печат.

4.	Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5.	Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Подносилац понуде који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може  учествовати у више заједничких понуда.

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно овој забрани.

У обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. 	Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7.	Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

У случају подношења заједничке понуде, поред попуњених обавезних образаца за сваког подносиоца заједничке понуде,  доставља се и споразум којим се понуђачи из групе међусобно  и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (понуђачи из групе понуђача одговарају наручиоцу неограничено солидарно). Наведени споразум мора бити саставни део понуде и мора обавезно да садржи податке о:

1)	податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2)	опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. 	Накнаде, начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

Накнада Приватном партнеру у било ком обрачунском периоду „n“ (N) се састоји од фиксне накнаде (Fc) и варијабилне накнаде за снабдевање топлотном енергијом (Vc) која варира зависно од промене тржишних цена и испорученог енергента.

N n = FC,n + V C,n

Детаљан модел обрачуна накнаде дат је у оквиру приложеног модела Уговора.

По прихвату Дневника активности у Периоду имплементације, Приватни партнер стиче право на накнаду током целог Периода коришћења.

Приватни партнер ће имати право на Накнаду за топлотну енергију у вези са пружањем услуге Испоруке енергије.

Место реализације уговора је у Болници "Горња Топоница".

Минимални рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9.	Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди

Цене у понуди се исказују у еврима са и без пореза на додату вредност. За прерачун у динаре користиће се средњи курс евра Народне банке Србије на дан отварања понуда.

У цену треба да су садржани сви пратећи трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чл. 92. Закона о јавним набавкама.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у у еврима. За прерачун у динаре користиће се средњи курс евра Народне банке Србије на дан отварања понуда.

10. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за извршење уговора о јавној набавци

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и у Локалним пореским администрацијама.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању у условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача

- Врста финансијског обезбеђења које достављају понуђачи уз понуду

Сви понуђачи су у обавези да у понуди Наручиоцу предају бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (копија регистрационе пријаве) и потпуно попуњено менично писмо – овлашћење у висини од 10% од процењене вредности јавне набавке без ПДВ-а, за озбиљност понуде. Меница и менично писмо које је саставни део конкурсне документације морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног лица Понуђача и мора садржати клаузуле: „безусловно“, „плативо на први позив“, „без приговора“. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму.

Предметна меница за озбиљност понуде активираће се у случају да понуђач, који буде изабран као најповољнији, из било ког разлога одустане од своје понуде или не приступи закључењу одговарајућег Уговора, односно не закључи одговарајући Уговор о реализацији предметне јавне набавке у року који је предвиђен чланом 113. ЗЈН.

Понуђачима чија понуда није изабрана као најповољнија или чија понуда није прихватљива или одговарајућа, предметна меница за озбиљност понуде биће враћена након што Наручилац закључи уговор са изабраним понуђачем - личним преузимањем у просторијама Наручиоца уз прописно потписано и оверено печатом овлашћење или путем поште, при чему је понуђач у обавези да пошаље писмену сагласност за слање предметне менице поштом, на факс Наручиоца или путем поште.

- Врста финансијског обезбеђења које доставља изабрани понуђач

Да би се осигурало извршење активности у Припремном периоду и у Периоду имплементације, Извршилац има обавезу да обезбеди банкарску гаранцију за добро извршење у износу од 10% од вредности Укупних трошкова који се односе на Период имплементације, а као што је предвиђено у Понуди. Укупна вредност банкарске гаранције је израчуната према следећој формули:

Укупни трошкови у Периоду имплементације  x 0,10

Извршилац обезбеђује и доставља Наручиоцу оригиналну банкарску гаранцију најкасније 30 дана по потписивању Уговора, са важношћу која истиче месец дана од започињања Периода Главне обавезе.

Да би се осигурало извршење активности у Периоду Главне обавезе тј. несметана испорука потребне количине топлотне енергије и ради обезбеђења плаћања уговорне казне у Уговорном периоду времена, Извршилац има обавезу да обезбеди бланко соло меницу за добро извршење у износу од 10% од укупне вредности Основне годишње накнаде за целокупан Период Главне обавезе. Укупна вредност менице је израчуната према следећој формули:

Основна годишња накнада x број година Периода коришћења x 0,10

Извршилац обезбеђује и доставља Наручиоцу бланко соло меницу најкасније на датум започињања Периода Главне обавезе. Важност те менице почиње с последњим датумом гаранције, а истиче месец дана након краја Периода Главне обавезе. У случају да Извршилац не обезбеди бланко соло меницу за осигурање извршења услуге испоруке најкасније до датума започињања Периода Главне обавезе, Наручилац има право да активира гаранцију.

Битни делови гаранције

- издата на име Наручиоца,

- безусловна,

- неопозива,

- платива на први позив,

- наводи искључиву судску надлежност за спорове који проистекну из односа гаранције према централи/месту пословања Наручиоца.

Повраћај гаранције

У року од осам дана од датума истека гаранције која осигурава извршење активности у Припремном периоду и у Периоду Главне обавезе, тј. гаранције која осигурава извршење испоруке енергије, одговарајућа гаранција ће бити враћена Извршиоцу.

Обезбеђење извршења обавеза Наручиоца

Да би се обезбедило плаћање Извршиоцу накнаде везане за учинак сходно Уговору, Наручилац има обавезу да достави Извршиоцу бланко соло менице. Број издатих меница мора бити једнак броју година трајања Уговора.

Приватни партнер ће сваке године издавати Јавном партнеру бланко соло меницу на износ 3 % од процењене вредности јавне набавке на име доброг извршења посла у главном периоду.

Наручилац има обавезу да достави Извршиоцу менице, прописно оверене и потписане од стране Овлашћеног представника Наручиоца, као и сву осталу потребну документацију према законима Републике Србије који се односе на менице.

Након истека Уговора, Извршилац има обавезу да Наручиоцу врати све некоришћене менице.

Јавни партнер и Приватни партнер ће најкасније до дана почетка извршења Главне обавезе закључити Уговор о заложном праву на новоуграђеној машинској опреми у корист јавног партнера и уписати га у регистар, у мери у којој је то дозвољено и могуће у складу са законом којим се уређују заложна права на покретним стварима уписаним у регистар. Ово средство обезбеђења ће се активирати у случајевима предвиђеним Уговором.

12. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Јавно тело је обавезно да чува поверљивост свих техничких, економских, финансијских и других података из достављене понуде.

На тајност документације у поступцима доделе јавних уговора примењују се одредбе закона којим се уређују јавне набавке.

Наручилац у конкурсној документацији може захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

13.	Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересована лица могу, у писаном облику, затражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Тражење додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде није дозвољено телефоном.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема његовог захтева објавити одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН: ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА У ПРОЈЕКТУ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗА УГОВОРНО ИСПОРУЧИВАЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПО ESCO МОДЕЛУ,  редни број јавне набавке 48/2018“

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

14. 	Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача

Наручилац може да, после отварања понуда приликом стручне оцене понуда од понуђача, писаним путем захтева додатна објашњења која ће му помоћи приликом прегледа, вредновања и упоређивања понуда, а може захтевати и контролу понуђача односно његовог подизвођача. Уколико је наручилац писменим путем затражио додатно објашњење, понуђач је дужан да му у року од три дана достави одговор.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

16. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права, прописане садржине чланом 151. став 1. Закона, подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1)	назив и адресу подносиоца захтева и лица за контакт;

2)	назив и адресу наручиоца;

3)	податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4)	повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5)	чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6)	потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

7)	потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе става 1. члана 151. закона о јавним набавкама, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац  објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након рока из става 3. члана 149. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Уколико се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара такса износи 120.000,00 динара, а уколико је процењена вредност већа од 120.000.000 динара износ таксе је 250.000,00 динара.

Уколико подносилац захтева подноси захтев за заштиту права након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара, односно збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама, такса износи 120.000,00 динара. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу од:

	0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;

	0,1 % збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

	да буде издата од банке и да садржи печат банке;

	да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

	износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

	 број рачуна: 840-30678845-06;

	шифру плаћања. 153 или 253;

	позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

	 сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

	корисник: буџет Републике Србије;

	назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

	потпис овлашћеног лица банке;

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште. који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим наведених под 1) и 10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припрадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

17.	 Рок у којем ће уговор бити закључен

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступак и који онемогућавају да се започети поступак оконча.

Уговор о јавно-приватном партнерству (Јавни уговор) ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

XIV. Менично овлашћење за озбиљност понуде

На основу Закона о платном промету и  Закона о меници издајемо:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА  КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ: Полагање бланко соло менице као гаранције за озбиљност понуде на основу јавне набавке број 48/2018 од 2018. године

МЕНИЧНИ ДУЖНИК:

Пун назив и седиште Добављача:____________________________________________

___________________________________________________________________________

Матични број: ___________________________

ПИБ:	_______________________

Текући рачун (навести све рачуне и називе банака МЕНИЧНОГ ДУЖНИКА):

1.____________________________      -	БАНКА ________________________

2.____________________________      -      БАНКА________________________

3.____________________________      -	БАНКА ________________________

4.____________________________      -      БАНКА________________________

КОРИСНИК (у даљем тексту МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ):

Пун назив и седиште: Специјална болница за психијатријске болести "Горња Топоница", у Горњој Топоници, Ниш

Матични број: 07185367

ПИБ:	100619187

Текући рачун: 840-578661-57 код Управе за трезор

Предајемо 1 (и словима један) примерак уредно потписане и оверене бланко соло менице

Број серије: ______________________________

и овлашћујемо неопозиво и безусловно МЕНИЧНОГ ПОВЕРИОЦА да горе наведену меницу попуни са уписивањем клаузуле ‚‚БЕЗ ПРОТЕСТА‚‚ са датумом попуњавања менице као датума доспећа меничне обавезе, укупног износа меничне своте који, по меници, не може бити већи од 10% вредности процењене јавне набавке број 48/2018 од ___________2018. године, а по потреби и свих других меничних елемената и клаузула.

Овлашћујемо МЕНИЧНОГ ПОВЕРИОЦА – да изврши наплату доспелих а ненаплаћених потраживања, без даљег присуства МЕНИЧНОГ ДУЖНИКА, и то БЕЗУСЛОВНО, НЕОПОЗИВО, БЕЗ ПРОТЕСТА И ТРОШКОВА, ВАНСУДСКИ, а на терет горе наведених рачуна МЕНИЧНОГ ДУЖНИКА, и одричемо се безусловно и неопозиво права ПРИГОВОРА на начин испуњавања меница.

Ово овлашћење је везано искључиво за наплату свих потраживања МЕНИЧНОГ ПОВЕРИОЦА по основу озбиљности понуде за јавну набавку број 48/2018, у износу од _______________ динара, проистеклих по основу конкурсне документације о јавној набавци бр. 48/2018 од _______________ 2018. године

МЕНИЧНИ ДУЖНИК се обавезује да ће у случају да МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ искористи горе наведену соло меницу МЕНИЧНОГ ДУЖНИКА, уколико дође до статусних промена, промена лица овлашћених за потписивање исте као и у случају промене  позитивних законских прописа везаних за инструменте обезбеђења и инструменте наплате потраживања, доставити нова средства обезбеђења прихватљива за МЕНИЧНОГ ПОВЕРИОЦА.

Ово менично писмо-овлашћење (издато у два примерка) је пратећи документ за горе наведену меницу и остаје на снази до коначног измирења свих обавеза МЕНИЧНОГ ДУЖНИКА по основу горе наведеног Уговора.

НАПОМЕНА:

Рок важења менице 30 дана дужи од рока важења понуде, односно до ___________________2018. године.

МЕНИЧНИ ДУЖНИК-издавалац менице:

________________________________

М.П.

У ________________, дана _________2018. године.

XV. ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

__________________________________________________________________________

(име и презиме лица које представља понуђача)

из ________________________________________________________________________

ул.________________________________________________________________________

_______________________бр. л. к. _________________________________ овлашћује се

да у име___________________________________________________________________

(назив понуђача)

може да учествује у отвореном поступку јавне набавке добара- избор приватног партнера у пројекту јавно-приватног партнерства за уговорно испоручивање топлотне енергије по ESCO моделу, ЈН 48/2018 коју је покренуо Наручилац Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница'' у Горњој Топоници, Ниш.

Пуномоћник има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног отварања понуда.

Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.

Датум: __________ 2018. год.

М.П.

Потпис овлашћеног лица:

_____________________

Конкурсну документацију за јавну набавку ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА У ПРОЈЕКТУ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗА УГОВОРНО ИСПОРУЧИВАЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПО ESCO МОДЕЛУ,  редни број јавне набавке 48/2018, сачинила је Комисија за јавну набавку образована Решењем  бр. 03-I/25-767 од 04.10.2018. године.

| Р.бр. | ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ | Потпис |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ненад Минчић, Службеник за послове одбране, заштите и безбедности |  |
| 2. | Јелена Живковић Божић, руководилац послова јавних набавки |  |
| 3. | Ана Ђелић Здравковић, службеник за јавне набавке |  |

В.Д. директора Болнице

_____________________________

др Милан Станојковић