Република Србија

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА

ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

"ГОРЊА ТОПОНИЦА"

Број: 03-I/26-780/1

Датум 12.10.2018.године

Горња Топоница

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА

(ПОДАЦИ ИЗ ОБРАСЦА 3Е ЗЈН)

( Преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда)

Подаци о наручиоцу

| Адреса наручиоца | Стевана Синђелића број 39, 18202 Г.Топоница |
| --- | --- |
| Матични број | 07185367 |
| Назив банке | Управа за трезор |
| Текући рачун | 840-578661-57 |
| Шифра делатности | 86.10 |
| ПИБ | 100619187 |
| Е-mail: | pravna@spbtoponica.rs |
| Интернет страна Наручиоца | www.spbtoponica.rs |

- Врста наручиоца: Јавна установа – пружање здравствених услуга на секундарном нивоу.

- Врста поступка јавне набавке – Преговарачки поступак јавне набавке

- Предмет јавне набавке– Реновирање кухиње, поновљени поступак, преговарачки поступак

Редни број јавне набавке 49/2018.

Назив и ознака из општег речника набавке : 45000000 - Грађевински радови

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

Специјална болница за психијатријске болести „Горња Топоница“ у Горњој Топоници, Ниш је установа која обезбеђује здравствену заштиту психјатријских пацијената у стационарним условима. Капацитет Болнице је 800 постеља и као таква спада у ред највећих психијатријских установа у Србији.

Болница обезбеђује исхрану за пацијенте који се налазе на лечењу.

Санитарна инспекција је више пута у поступку санитарног надзора на објекту Кухиње, утврдила одређене недостатке и оставила је рок Болници да изведе санацију – реновирање објекта Кухиње. Наведени рок је из објективних разлога продужаван.

Специјална Болница за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш као Наручилац (у наставку : Наручилац), покренула је отворени поступак јавне набавке радова – Реновирање Кухиње, број набавке 29/2018, на основу Одлуке о покретању поступка бр. 03-I/13-399 од 18.05.2018. године.

Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку бр. 03-I/13-402 од 18.05.2018. Наручилац је истог дана објавио на Порталу јавних набавки.

Уговора о јавној набавци са најповољнијим понуђачем („Gis Ecomade“д.о.о) закључен је дана 28.06.2018. године.

Дана 25.07.2018. године Извођачу радова је достављен позив за увођење у посао.

Поред тога, како у одређеној фази Болница не би могла да врши припрему оброка у Кухињи због извођења радова, закључен је Оквирни споразум о јавној набавци услуге – припрема и достављање оброка –ручак за пацијенте бр. 03-II/16-372 од 05.09.2018. године. Уговор који буде склопљен на основу наведеног оквирног споразума је финансијски и временски ограничен на месец дана колико је предвиђено да траје трећа фаза реновирања кухиње у којој ће у потпуности бити обустављена прирпема хране у кухињи.

Како се ради о објекту Кухиње Болнице, који је од посебне важности за исхрану пацијената (800 постеља) у циљу неометаног обављања делатности, договорено је да се радови на реконструкцији поделе у три фазе.

У првој фази која обухвата 1/3 укупне површине која је предмет радова до дана 27.09.2018. године, (за укупно 53 дана) Извођач радова је извео половину свих радова предвиђених у овој фази.

С обзиром на то да је извођач радова („Gis Ecomade“д.о.о) у очигледној доцњи са извођењем радова, и како је динамика таква да предметни радови неће бити извршени у року (60 дана за све три фазе) и да ће по мишљењу надзорног органа бити неопходно продужење рока за извођење радова за најмање 120 дана, Болница је једнострано раскинула уговор са извођачем радова „Gis Ecomade“ д.о.о из Ниша. Уговор је раскинут закључно са даном 10.10.2018. године и тада је сачињен Записник о пресеку изведених радова.

Имајући у виду да су грађевинско - технички недостаци на Кухињи Болнице такви да захтевају хитну санацију, да за наведену реконструкцију постоји Решење санитарне инспекције, да је Наручилац благовремено спровео поступак набавке и закључио оквирни споразум о испоруци оброка за пацијенте који важи до краја 2018. Године, да је Наручилац благовремено спровео поступак набавке и закључио уговор о извођењу радова, као и да су у фази реализације уговора о извођењу радова наступиле околности које ни у ком случају не зависе од воље Наручиоца, Наручилац се обратио Управи за јавне набавке са захтевом за давање позитивног мишљења на покретање преговарачког поступка у складу са чланом 36. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама.

- Назив и адресе лица којима ће Наручилац послати позив за подношење понуда :

Наручилац је одлучио да у преговарачки поступак позове понуђаче која су у првобитном поступку учествовали у поступку и чије су понуде биле исправне и прихватљиве, и то:

"Југоградња" ДОО, Бојник, ул. Трг Слободе 12/1, матични број 17275470, ПИБ 100371336

"ГТР - ГМГ Трејд", Београд, ул. Проломска бр.5, матични број 54788835, ПИБ 100991359

"Грамонт инжењеринг" ДОО, Ниш, ул. Војводе Мишића бр.7, матични број 07685157, ПИБ 101859094

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и Законом о јавним набавкама. Понуђачи подносе понуде у затвореној коверти, препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца: Специјална болница за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, улица Стевана Синђелића број 39, са напоменом: „Понуда за јавну набавку- Реновирање кухиње, поновљени поступак, преговарачки поступак, редни број 49/2018- не отварати! ``

Рок за подношење понуда је 29.10.2018.године до 11:00 часова. Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу наручиоца пристигла и оверена заводним печатом наручиоца закључно са даном 29.10.2018.године, до 11:00 часова.

Комисија за јавну набавку наручиоца, по окончању поступка отварања понуда, вратиће све неблаговремено поднете понуде неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Отварање понуда је јавно. Отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 29.10.2018. године, у 11:15 часова на адреси наручиоца, у просторијама управе, сала за састанке, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку. Поступак преговарања биће обављен одмах након поступка отварања понуда.

У поступку отварања понуда и преговарања могу учествовати опуномоћени представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуде и преговарања.

Одлука о додели уговора за предметну јавну набавку биће донета у року од 2 дана од дана отварања понуда, а уговор ће бити закључен у складу са чл.112.ст.2.т.4. ЗЈН.

Особе за контакт: Ана Ђелић Здравковић– за правна питања, телефон 018/4601-670.

Израдила: Ана Ђелић Здравковић

Контролисала: Јелена Живковић Божић

Сагласан са садржином јавног позива

ВД ДИРЕКТОРА БОЛНИЦЕ

Др Милан Станојковић

__________________________