МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ Р А Д О В А

Закључен дана___________2020. године у отвореном поступку јавне набавке радова - Поправка фасаде, тротоара и постављање олука на згради „ Спортска хала “, редни број јавне набавке 37/2020, на основу Одлуке о додели уговора бр.______________ од ______________2020. године, и понуде понуђача бр.____________од ______________2020. године, између:

1. Специјалне болнице за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, ул. Стевана Синђелића бр. 39, ПИБ:100619187, матични број:07185367 коју заступа в.д. директора Болнице, др Милан Станојковић, као Наручиоца  (у даљем тексту: ИНВЕСТИТОР), са једне стране и

2.______________________________________________________ из ____________, ул. _______________ бр. ____, ПИБ: _____________________, матични број ______________ број текућег рачуна ______________________ код банке _____________________, које заступа  ______________________________________, на основу елемената из понуде бр. ____________ од _________2020. године (у даљем тексту: ИЗВОЂАЧ РАДОВА), са друге стране.

3. Подизвођача: ______________________________________________________ из ____________, ул. _______________ бр. ____, ПИБ: _____________________, матични број ______________ текући рачун број ______________________ код банке _____________________, кога заступа  ______________________________________, са укупним учешћем у уговору од _____ % од уговорене вредноси без ПДВ-а, на основу елемената из понуде бр. ____________ од _________2020. године (у даљем тексту: Подизвођач), са друге стране;

(НАПОМЕНА: Попуњава се уколико у понуди учествују подизвођачи)

4. Учесника у заједничкој понуди:

1.______________________________________________________ из ____________, ул. _________________________ бр. ____, ПИБ: _____________________, матични број ___________________ текући рачун број ______________________ код банке ____________________________,

2.______________________________________________________ из ____________, ул. ___________________________ бр. ____, ПИБ: _____________________, матични број __________________ текући рачун број ______________________ код банке _____________________,  које заступа  ______________________________________, (у даљем тексту: Учесници у заједничкој понуди), са друге стране.

НАПОМЕНА: Попуњава се уколико се у понуди појављују учесници у заједничкој понуди

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка радова - Поправка фасаде, тротоара и постављање олука на згради „ Спортска хала “, редни број јавне набавке 37/2020,  у свему према техничкој спецификацији и обрасцу понуде.

(Наручилац  уноси табелу са подацима из Обрасца понуде Понуђача)

- Укупна цена без ПДВ-а:____________________ динара.

-  Укупна цена са ПДВ-ом:  ___________________ динара

ЦЕНА  И  НАЧИН  ПЛАЋАЊА

Члан 2.

Цене радова дате у понуди Извођача радова су фиксне, по јединици мере и неће се мењати до истека уговора.

Члан 3.

Плаћање радова Инвеститор ће извршити уплатом Извођачу радова у року од _____ дана од дана испостављања ситуација а коначно обрачунату цену Инвеститор је дужан исплатити Извођачу у року од _________дана  од дана примопредаје радова.

Извођач радова фактурисаће извршене радове путем привремених и окончаних ситуације оверених од стране надзорног органа.

У случају појаве вишкова радова, дефинисаних Посебним узансама о грађењу,  Извођач је обавезан да одмах обавести Надзорни орган и Инвеститора.

Евентуалне вишкове радова, Извођач ће извести тек по прибављању писмене сагласности од стране Инвеститора и Надзорног органа, у супротном Инвеститор неће прихватати фактуре за наведене вишкове.

Вредност извршених радова по окончаној ситуацији утврђује се на основу података о извршеним количинама радова из грађевинске књиге уз примену јединичних цена из понуде Извођача.

Наручилац није у систему ПДВ-а.

ОБАВЕЗЕ  ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 4.

Извођач радова се обавезује да за потребе Инвеститора изведе радове у свему као у техничкој спецификацији из понуде и уговора.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у складу са Законом, техничким прописима и нормативима, обавезним стандардима који важе за ту врсту радова, квалитетно, и да уграђује материјал и опрему који одговарају прописаним квалитету и стандардима и да у циљу проверавања обави потребна испитивања материјала и опреме, у складу са датом техничком спецификацијом и под условима датим у својој понуди.

Извођач је дужан да приликом почетка извођења радова писаним путем обавести Инвеститора о лицу које је одредио за руководиоца радова.

РОК  ЗАВРШЕТКА  РАДОВА

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да приступи извршењу радова по налогу, у року који не може бити дужи од 5 радних дана од дана достављања позива.

Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора са свим евентуалним вишковима и хитним непредвиђеним радовима (дефинисани Законом о облигационим односима), изведе у року од ______ дана од дана увођења у посао.

Уговорени рок за завршетак радова може се продужити само писаним споразумом обе уговорне стране.

У случају дејства више силе, признате по важећим прописима уговорени рок се продужава сразмерно времену дејства.

СТРУЧНИ  НАДЗОР

Члан 6.

Инвеститор има право да врши стручни надзор над радовима и да на тај начин контролише квалитет радова и употребљеног материјала, као и ток радова и испостављене ситуације од стране Извођача радова, оверава грађевинску књигу и друге послове у складу са законом.

Инвеститор се обавезује да у складу са законом обезбеди стручни надзор над извођењем радова. О лицима која су одређена да врше стручни надзор наручилац обавештава Извођача радова у писаној форми.

Извођач је дужан да омогући спровођење овог надзора. Налази контроле Инвеститора уписују се у грађевински дневник. Трошкове контроле сноси Инвеститор.

Члан 7.

Кад Инвеститор и надзорни орган ставе примедбе на квалитет изведених радова, Извођач радова је обавезан да поступи по свим писменим примедбама и исте отклони у року од _______ дана од дана пријема рекламације, о свом трошку.

Уколико Извођач радова не поступи по примедбама, Инвеститор има право да уочене недостатке отклони преко трећег лица, на терет Извођача радова.

ГАРАНТНИ  РОК  И СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 8.

Гарантни рок за квалитет уговорених радова из члана 1. овог уговора износи _______ од момента извршене примопредаје, документоване записником о извршеној примопредаји радова.

Записник о примопредаји радова, обавезно мора да садржи датум од када почиње да тече гарантни рок за изведене радове.

Извођач радова је дужан да у гарантном року отклони све недостатке о свом трошку, на писмени позив Инвеститора, и то најдуже за ____ дана.

Уколико Извођач радова у наведеном року не отклони недостатке, Инвеститор ће реализовати средство обезбеђења.

Извођач радова се обавезује да у тренутку закључења овог уговора преда Инвеститору бланко соло меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Извођач радова наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од истека гарантног рока који је одређен за за квалитет уговорених радова.

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Извођач радова не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

ДОКУМЕНТИ  У  ТОКУ  ГРАЂЕЊА

Члан 9.

Извођач радова је дужан да у току извођења радова уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу.

Грађевински дневник се води у два примерка, од којих један узима Инвеститор а други остаје Извођачу радова.

Грађевинска књига се води у једном примерку оверава је и потписује надзорни орган.

После коначног обрачуна Извођач радова предаје наручиоцу грађевинску књигу и грађевински дневник.

НАКНАДА  ШТЕТЕ

Члан 10.

Ако Извођач радова закасни са извођењем радова дужан је да за сваки дан закашњења плати Инвеститору казну у износу од 0,1% од укупне вредности радова с тим што укупна висина ове уговорне казне по основу закашњења може да износи највише 5% од уговорене цене радова.

Извођач радова не плаћа уговорну казну ако докаже да није крив за закашњење у извођењу радова. Извођач радова ће платити само део уговорне казне за случај да је делимично крив за закашњење сразмерно његовој кривици.

Уколико због кашњења Извођача са изводјењем радова или због скривљеног понашања Извођача током трајања уговора и у гарантном року Инвеститор трпи штету која је већа од износа уговорне казне, Инвеститор има право да тражи накнаду штете од Извођача у висини која надмашује износ уговорене казне.

РЕШАВАЊЕ  СПОРОВА

Члан 11.

На питања која нису регулисана овим уговором, примениће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима, Посебним узансама о грађењу и других позитивно правних прописа који регулишу предметну област.

Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и његових саставних делова решаваће споразумно овлашћени представници уговорних страна, а спорове који не могу бити решени споразумно, решаваће стварно надлежни суд у Нишу.

ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ

Члан 12.

Извођач радова одговара за безбедност и здравље на раду за своје запослене у току обављања радова, и упознаће се са свим опасностима и штетностима које се појављују у простору у коме се изводе радови.

Извођач се обавезује да на захтев Инвеститора организује извоз отпадног матреријала насталог у поступку реализације уговора, у року од два дана од дана подношења захтева од стране Инвеститора, као и да уредно попуни документ о кретању отпада и исти достави Инвеститору.

Члан 13.

Уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна

Уговор важи  најдуже до годину дана од дана закључења.

Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Финансијским планом Болнице за 2020. годину.

Плаћање доспелих обавеза насталих у 2020. години, вршиће се до висине одобрених апропријација - средстава на позицији у Финансијском плану за 2020. годину за ту намену, а у складу са Законом којим се уређује буџет Републике Србије.

За део реализације уговора који се односи на 2021. годину, реализација уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Финансијским планом Болнице за 2021. годину, а у складу са Законом којим се уређује буџет Републике Србије.

У супротном, уговор престаје да важи без икакве накнаде штете, због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Инвеститора.

Уговор може, једностраном изјавом Инвеститора или Извођача радова, бити раскинут у случају неиспуњења уговорних обавеза, а нарочито у случају извршења радова који не задовољавају потребе Инвестотора, у складу са уговореним гаранцијама за квалитет артикала.

Инвеститор ће у том случају реализовати средство обезбеђење.

Уговор може, једностраном изјавом Инвеститора или Извођача радова, бити раскинут и када из објективних и доказивих разлога или због већих поремећаја на тржишту и ванредних околности, није могућа даља реализација Уговора.

Члан 14.

Саставни део овог уговора је понуда Понуђача бр. ________ од ________ године.

Члан 15.

Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих су по два за Инвеститора и Извођача радова.

УГОВОРНЕ  СТРАНЕ:

ИНВЕСТИТОР 					            ИЗВОЂАЧ   РАДОВА

__________________					            ___________________

НАПОМЕНА:

Понуђач попуњава модел уговора тако што уписује само своје податке, потписује га и оверава.

Наручилац попуњава остале податке приликом закључења уговора.